汕头市龙湖区学前教育补短板工程

(第一期实施项目）

预 算 书

建设单位：汕头市龙湖区教育局

编制单位：中洲宏腾工程管理有限公司

编  制  说  明

汕头市龙湖区教育局：

受贵局委托，我司对“汕头市龙湖区学前教育补短板工程（第一期实施项目）”进行预算编制，现将编制情况说明如下：

一、编制结果：

经编制，本项目预算总投资额为 53128493.61 元，其中工程费用 47788289.27元（绿色施工安全防护措施费 3228492.22元）、建设其他费 4862997.66元、工程预备费为 685000.00元。（详见《项目总投资表》和《工程预算造价汇总表》）

二、工程概况

1、建设单位：汕头市龙湖区教育局。

2、工程名称：汕头市龙湖区学前教育补短板工程（第一期实施项目）。

3、设计单位：禾泽都林设计集团有限公司。

4、工程地点：本项目位于龙湖区。

5、工程主要内容：

5.1. 改建凤窑小学为幼儿园，并升级改造中心、丹霞、特区、新津、丽水庄、朝阳、育才等 7 所幼儿园配套设施。

5.2.完善新溪片区 00228 地块幼儿园、天境海岸花园项目配套幼儿园等 2 所

幼儿园教学楼建设，并配套相关教育教学设施。

5.3.具体范围如下：

1)、新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目，完善首层厨房、105、106、107、108、备用间、接待室、保健室、公共卫生间装饰安装工程，二层201至210室、7间办公室、教具室、会议室、公共卫生间装饰安装工程，三层装饰安装工程；

2)、原凤窖华侨小学改造为幼儿园项目，整个项目建筑结构加固，教学楼三层装饰安装工程、办公楼首层装饰安装工程及厨房装饰安装工程，园区消防工程，园区屋面防水工程，外墙修缮工程；

3)、汕特中心幼儿园一至三层及天面楼梯间装饰安装工程；

4)、丹霞幼儿园一至四层装饰安装工程；

5)、特区幼儿园园务室、会议室、多功能教室、卫生间及厨房装饰安装程；

6)、天境海岸花园项目配套幼儿园一~三层教室装饰安装工程；

7)、新津幼儿园副楼首层装饰安装工程及周边绿化；

8)、丽水幼儿园一至二层卫生间、二层党建室的装饰安装程，一层厨房装饰安装工程；

9)、朝阳幼儿园的修缮改造升级；

10)、育才幼儿园首层厨房、二层多功能厅、三层办公区装饰安装工程。

三、编制依据 及取费标准

（一） 工程有关文件资料：经审图机构审查合格的施工图纸。

（二） 计价依据：根据广东省计价办法、定额、政策法规等相关规定，采

用清单计价方法，编制依据为：

1、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》

2、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》

（三） 费用依据：

按《广东省住房和城乡建设厅关于印发<广东省建设工程计价依据

（2018）>的通知》（粤建市〔2019〕6 号）执行。其中：

1、绿色施工安全防护措施费：装饰工程按分部分项工程费的（人工

费+施工机具费）×13%；安装工程按分部分项工程费的（人工费+施工机

具费）×35.77%；本项目绿色施工安全防护措施费为 3228492.22 元。

2、其它项目费：

预算包干费建筑工程按分部分项工程费的（人工费+施工机具费）×

7%、安装工程按分部分项工程费的（人工费+施工机具费）×10%；

3、税金：增值税按 9%。

（四）价格依据：

人工、材料、机械价差按“汕头建设网（www.stjs.gov.cn）”发布的“汕头市中心城区（北区）2024 年第二季度材料综合价格表”进行调整，信息价缺项部分材料采用市场询价方式计算。

（五） 工程建设其它费取费标准：

（1）项目建设管理费：依据财建[2016]504 号文计列。

（2）工程设计费(扣除概算编制)：参照计价格〔2002〕10 号文，建筑专业参照建筑工程Ⅱ级，其中专业调整系数 1.0，工程复杂系数 1.15，附加调整系数 1.1，含概算编制费，下浮 35%；

（3）工程概算编制：参照粤价函〔2011〕742 号文，下浮 35%；

（4）施工阶段全过程造价控制：参照粤价函〔2011〕742 号文，下浮 35%；

（5）施工图审查费：参照发改价格〔2011〕534 号文，按工程设计费的 6.5%,下浮 35%；

（6）建设工程监理费：参照发改价格[2007]670 号文，下浮 35%；

（7）招标代理服务费：含装修工程招标代理费、设备工程招标代理费，参照计价格[2002]1980 号文，下浮 35%；

（8）场地准备及临时设施费：参照广东省建设工程概算编制办法按工程费用×0.5％计算；

（9）工程保险费：参照广东省建设工程概算编制办法，按工程费用×0.3％计算；

（10）检验监测费及其他：参照广东省建设工程概算编制办法，按建设工程费用×1.0％计算；

（11）城市基础设施配套费：参照粤价〔2003〕160 号文、粤自然资函〔2020〕552 号文，不计。

四、 其他说明

1、拆除废料及土方余土外运距离暂按 12 公里考虑。

2、新津幼儿园升级改造项目周边绿化改造按30000.00元暂估。

编制单位：中洲宏腾工程管理有限公司

编制日期：2024 年 7 月 15 日