招标文件修改通知

各潜在投标人：

现对南澳县中兴路道路改造工程招标文件中“工期180个日历天”修改为：“210个日历天”。

如招标文件中涉及工期相关事项与本修改通知有相矛盾之处，以本通知为准，希各知照。

南澳县住房和城乡建设局

二○一四年十一月三日