汕头潮南纺织印染环保综合处理中心      热电联产项目施工监理

招标文件

招标人：汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理办公室

招标代理机构：广东宝骏工程咨询有限公司

2017年11月

# 目    录

目    录	1

第一章 招标公告	2

第二章 投标须知及前附表	5

一、投标须知前附表	5

二、投标须知	9

第三章 评标办法	21

第四章 监理合同	27

第一部分  协议书	28

第二部分  通用条件	31

第三部分  专用条件	41

第五章 投标文件格式	48

第六章 前期资料（另册）	60

# 第一章 招标公告

汕头潮南纺织印染环保综合处理中心        热电联产项目施工监理招标公告

| 公告编号 |  | 工程编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 汕头潮南纺织印染环保综合处理中心热电联产项目施工监理 |  |  |
| 立项批文文号 | 汕市发改[2017]479号 |  |  |
| 招标人 | 汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理办公室 | 招标代理机构 | 广东宝骏工程咨询有限公司 |
| 设计单位 | / |  |  |
| 招标人及招标代理机构联系人 | 洪工 | 联系电话 | 13710495404 |
| 工程地点 | 潮南区纺织印染综合处理中心（潮南区陇田井都交界处） |  |  |
| 建设规模 | 热电联产项目总占地面积为140.89亩，其中实用面积为134.71亩，绿地面积为6.18亩，项目总投资为140261万元，工程建安费56637万元。 （一）厂外管网系统。主要建设供热管线、供压缩空气管线及其附属。其中供热管线为中压管网和低压管网，管网主线总长度约3.8千米，管道管径DN300-800，材质为20和Q235B；压缩空气管网主线总长度约3.8千米，管道管径DN300-650，材质为20和Q235B。管网敷设方式原则上采用架空敷设，跨越道路时采用桁架或直埋敷设，在景观地段采用直埋敷设。 （二）热电联产厂。主要的建构筑物有主厂房、综合楼、食堂及宿舍、门卫、烟道、烟囱、高压变频器室、罐区、110KV GIS配电室，3×150t/h高温超高压锅炉+2×260t/h高温超高压锅炉+2×CB20MW抽汽背压汽轮发电机组+2×CB30MW抽汽背压汽轮发电机组。其中： 1、厂区设有环形通道，主干道均采用城市型混凝土路面，宽度设为4.0~7.0m，主要道路转弯半径为12m。 2、烟囱为防强腐蚀烟囱，支架采用现浇钢筋混凝土框架结构，高度暂定100m，1#、2#内筒出口内径暂定3800mm。 3、主厂房为钢筋混凝土框架结构，除汽机间、干煤棚为轻钢屋面外，其余均为现浇钢筋混凝土屋面。包含主要建构筑物规模有： 1）汽机间跨距为21 m，共19个柱距，长度154m（含固定端电控楼2个柱距，长17m）。 2）除氧煤仓间跨距13.00 m，长度为154 m，共有5层。 3）锅炉采用半露天布置，150t/h锅炉：锅炉间跨距为31m，长度为81m；260t/h锅炉：锅炉间跨距为37.5m，长度为72m。 4）2个封闭式干煤棚跨度30m、长度138m，钢筋混凝土基础及煤棚外侧设高5m的现浇钢筋混凝土挡煤墙，2个煤棚之间设1条宽7m的高架栈桥。 |  |  |
| 资金来源及构成 | 社会资本。 |  |  |
| 招标内容 | 汕头潮南纺织印染环保综合处理中心热电联产项目施工监理（含环境监理）及相关技术支持和服务。 |  |  |
| 前期工作 完成情况 | 已完成有关准备工作。 |  |  |
| 对投标单位 要求 | 一、投标申请人投标合格条件： 1. 同时具备建设行政主管部门核发的电力工程监理甲级、机电安装监理甲级、市政公用工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级，或工程监理综合资质，且具有独立法人资格的监理企业。 2. 本工程拟担任总监理工程师必须具有国家注册监理工程师执业资格（专业为电力工程或房屋建筑工程）且在该企业注册。 3. 根据《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市[2015]52号），广东省外投标人及拟投入监理人员的相关信息须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查（已审核挂网的进粤备案信息自动转入该登记平台）。 4. 根据汕检会[2013]1号文有关规定，投标人须提供近三年由投标人企业注册所在地或项目所在地检察机关出具的《查询行贿犯罪档案结果告知函》（查询对象包括企业、企业法人代表和拟派项目总监；查询期限以检察机关出具的为准，告知函落款时间为本招标公告发布之日起至开标之日止均可）。 5. 本项目不接受联合体投标。 二、资格审查方式：采用资格后审，由招标人组建的评标委员会在开标后对投标人进行资格审查。 三、拟采用评标定标方法：综合评估法。 四、本项目不设招标会和集中组织的投标预备会（答疑会）、现场踏勘等环节，招标文件及相关资料自招标公告发布之日起可在“汕头建筑信息网”（http://www.stjs.org.cn/）下载，投标人对招标事宜的质疑以不署名的形式按汕头建筑信息网公布的本项目招投标时间安排表规定的截止时间前在“汕头建筑信息网”提出，招标人的答复将在“汕头建筑信息网”上公布，答疑、补遗文件在“汕头建筑信息网”下载，过期不予答复。 五、投标文件的递交： 1. 投标文件递交的截止时间(投标截止时间) 详见本项目招标投标日程安排表，地址：汕头市公共资源交易中心潮南分中心（汕头市潮南区峡山街道北六路区党政综合办公大楼区便民服务中心二楼）； 2. 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 六、开标时总监理工程师或授权委托人须到场签到，总监理工程师或授权委托人须携带身份证原件及总监理工程师注册证书复印件，否则招标人不予受理。 七、招标公告发布媒体：广东省招标投标监管网、汕头建筑信息网、汕头市政府门户网站、汕头市公共资源交易网、《民营经济报》。 |  |  |
| 投标保函 | 1、投标保函额度：人民币5万元。 2、投标保函有效期应当超过投标有效期三十日；投标保函退还时间：招标人最迟在《中标通知书》发出之日起三十五日或与中标人签订合同后五日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保函。 |  |  |

招标人：汕头市潮南区纺织印染环保           招标代理机构：广东宝骏工程咨询

综合处理中心管理办公室                          有限公司

年    月    日                            年    月   日

# 第二章 投标须知及前附表

## 一、投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 汕头潮南纺织印染环保综合处理中心热电联产项目施工监理 |
| 2 | 招标人 | 汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理办公室 |
| 3 | 招标代理机构 | 广东宝骏工程咨询有限公司 |
| 4 | 建设规模 | 热电联产项目总占地面积为140.89亩，其中实用面积为134.71亩，绿地面积为6.18亩，项目总投资为140261万元，工程建安费56637万元。 （一）厂外管网系统。主要建设供热管线、供压缩空气管线及其附属。其中供热管线为中压管网和低压管网，管网主线总长度约3.8千米，管道管径DN300-800，材质为20和Q235B；压缩空气管网主线总长度约3.8千米，管道管径DN300-650，材质为20和Q235B。管网敷设方式原则上采用架空敷设，跨越道路时采用桁架或直埋敷设，在景观地段采用直埋敷设。 （二）热电联产厂。主要的建构筑物有主厂房、综合楼、食堂及宿舍、门卫、烟道、烟囱、高压变频器室、罐区、110KV GIS配电室，3×150t/h高温超高压锅炉+2×260t/h高温超高压锅炉+2×CB20MW抽汽背压汽轮发电机组+2×CB30MW抽汽背压汽轮发电机组。其中： 1、厂区设有环形通道，主干道均采用城市型混凝土路面，宽度设为4.0~7.0m，主要道路转弯半径为12m。 2、烟囱为防强腐蚀烟囱，支架采用现浇钢筋混凝土框架结构，高度暂定100m，1#、2#内筒出口内径暂定3800mm。 3、主厂房为钢筋混凝土框架结构，除汽机间、干煤棚为轻钢屋面外，其余均为现浇钢筋混凝土屋面。包含主要建构筑物规模有： 1）汽机间跨距为21 m，共19个柱距，长度154m（含固定端电控楼2个柱距，长17m）。 2）除氧煤仓间跨距13.00 m，长度为154 m，共有5层。 3）锅炉采用半露天布置，150t/h锅炉：锅炉间跨距为31m，长度为81m；260t/h锅炉：锅炉间跨距为37.5m，长度为72m。 4）2个封闭式干煤棚跨度30m、长度138m，钢筋混凝土基础及煤棚外侧设高5m的现浇钢筋混凝土挡煤墙，2个煤棚之间设1条宽7m的高架栈桥。 |
| 5 | 建设地点 | 潮南区纺织印染综合处理中心（潮南区陇田井都交界处） |
| 6 | 建设资金来源 | 社会资本。 |
| 7 | 监理范围 | 包括质量控制、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调等相关工作监理。 |
| 8 | 监理服务期 | 监理服务期包括施工准备阶段、工程施工阶段、工程保修阶段和竣工结算期，其中： （1）施工准备阶段：从签订监理合同之日起参与施工准备阶段配合业主完成各项报建手续。 （2）施工阶段监理服务期：从开工令或开工报告审批之日起至施工项目全部完工并办理竣工验收、竣工结算、备案管理等为止。 （3）保修阶段监理服务期：从工程竣工验收合格、备案管理完成之日起至完成保修期服务为止。 （4）竣工结算期：在工程竣工验收合格后满一年且合同工程整体竣工结算被确认，且监理人未出现违约情形，招标人应在收到监理人的款项申请手续后14 天内将监理质量保修金无息支付给监理人。 监理服务期从施工准备阶段到2018年12月31日止，从签订监理合同之日起至施工项目全部完工并办理竣工验收、竣工结算、备案管理等为止。 |
| 9 | 投标资格要求 | 1. 同时具备建设行政主管部门核发的电力工程监理甲级、机电安装监理甲级、市政公用工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级，或工程监理综合资质，且具有独立法人资格的监理企业。 2. 本工程拟担任总监理工程师必须具有国家注册监理工程师执业资格（专业为电力工程或房屋建筑工程）且在该企业注册。 3. 根据《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市[2015]52号），广东省外投标人及拟投入监理人员的相关信息须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查（已审核挂网的进粤备案信息自动转入该登记平台）； 4. 根据汕检会[2013]1号文有关规定，投标人须提供近三年由投标人企业注册所在地或项目所在地检察机关出具的《查询行贿犯罪档案结果告知函》（查询对象包括企业、企业法人代表和拟派项目总监；查询期限以检察机关出具的为准，告知函落款时间为本招标公告发布之日起至开标之日止均可）。 5. 本项目不接受联合体投标。 |
| 10 | 资格审查方式 | 资格审查方式：采用资格后审，由招标人组建的评标委员会在开标后对投标人进行资格审查。 |
| 11 | 投标文件 | 正本1份、副本5份，另加1份电子文件（U盘）。投标文件正本编制完成并签名盖章后，除监理大纲外的所有内容扫描后以PDF格式制作成电子文件，不加密。投标人应确保电子文件内容与纸质投标文件内容一致，U盘无损坏。若因递交的电子文件损坏而无法读取内容，后果由投标人自负（开标结束后投标文件不退还）。 |
| 12 | 投标保函 | 1、投标保函额度：人民币5万元。 2、投标保函有效期应当超过投标有效期三十日；投标保函退还时间：招标人最迟在《中标通知书》发出之日起三十五日或与中标人签订合同后五日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保函。 |
| 13 | 踏勘现场 | 由投标人自行踏勘。 |
| 14 | 投标有效期 | 投标书递交之日起60个日历天。 |
| 15 | 投标人替代方案 | 不允许。 |
| 16 | 投标文件递交地点及截止时间 | 地址：汕头市公共资源交易中心潮南分中心（汕头市潮南区峡山街道北六路区党政综合办公大楼区便民服务中心二楼）； 截止时间：详见招标投标时间表。 |
| 17 | 开 标 | 时间：详见招标投标时间表； 地址：汕头市公共资源交易中心潮南分中心（汕头市潮南区峡山街道北六路区党政综合办公大楼区便民服务中心二楼）。 |
| 18 | 评标方法 | 采用综合评估法 |

注：1.本次招标活动时间以汕头建筑信息网公布的本项目招标投标时间表为准，请投标人密切留意。

2.以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

## 二、投标须知

（一）总    则

为了加强对本项目建设工作的管理，提高工程建设水平和工程质量，有效控制工程投资和建设工期，充分发挥投资效益，根据《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令《评标委员会和评标办法暂行规定》和中华人民共和国国务院令第613号《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规规定。经汕头市潮南区发展和改革局核准，本项目采取公开招标方式，按照“公平、公正、科学、择优”的原则选择工程监理单位。

1.1项目概况

1.1.1项目名称：汕头潮南纺织印染环保综合处理中心热电联产项目施工监理

1.1.2建设地点：潮南区纺织印染综合处理中心（潮南区陇田井都交界处）

1.1.3项目前期进度状况：已完成监理招标前期项目准备工作。

1.1.4建设规模：热电联产项目总占地面积为140.89亩，其中实用面积为134.71亩，绿地面积为6.18亩，项目总投资为140261万元，工程建安费56637万元。

（一）厂外管网系统。主要建设供热管线、供压缩空气管线及其附属。其中供热管线为中压管网和低压管网，管网主线总长度约3.8千米，管道管径DN300-800，材质为20和Q235B；压缩空气管网主线总长度约3.8千米，管道管径DN300-650，材质为20和Q235B。管网敷设方式原则上采用架空敷设，跨越道路时采用桁架或直埋敷设，在景观地段采用直埋敷设。

（二）热电联产厂。主要的建构筑物有主厂房、综合楼、食堂及宿舍、门卫、烟道、烟囱、高压变频器室、罐区、110KV GIS配电室，3×150t/h高温超高压锅炉+2×260t/h高温超高压锅炉+2×CB20MW抽汽背压汽轮发电机组+2×CB30MW抽汽背压汽轮发电机组。其中：

1、厂区设有环形通道，主干道均采用城市型混凝土路面，宽度设为4.0~7.0m，主要道路转弯半径为12m。

2、烟囱为防强腐蚀烟囱，支架采用现浇钢筋混凝土框架结构，高度暂定100m，1#、2#内筒出口内径暂定3800mm。

3、主厂房为钢筋混凝土框架结构，除汽机间、干煤棚为轻钢屋面外，其余均为现浇钢筋混凝土屋面。包含主要建构筑物规模有：

1）汽机间跨距为21 m，共19个柱距，长度154m（含固定端电控楼2个柱距，长17m）。

2）除氧煤仓间跨距13.00 m，长度为154 m，共有5层。

3）锅炉采用半露天布置，150t/h锅炉：锅炉间跨距为31m，长度为81m；260t/h锅炉：锅炉间跨距为37.5m，长度为72m。

4）2个封闭式干煤棚跨度30m、长度138m，钢筋混凝土基础及煤棚外侧设高5m的现浇钢筋混凝土挡煤墙，2个煤棚之间设1条宽7m的高架栈桥。

1.2有关单位和机构

1.2.1建设单位：汕头中圣科营热电有限公司

1.2.2招标代理机构：广东宝骏工程咨询有限公司

1.2.3设计单位：                    /

1.3监理服务内容和要求：

1.3.1按合同标准条件和专用条件的内容，对工程施工的投资、质量、工期和安全采用科学的方法和手段进行控制；协助招标人与工程施工阶段中标人进行合同谈判；监督、管理建设工程合同的履行，监督和指导防治污染设施及其他环境保护设施和措施的落实；以及协调建设单位与工程建设有关各方的工作关系；在项目建设过程中就有关问题向招标人提出合理化建议；向招标人提交完整的监理档案资料；协助建设单位组织开展建设项目竣工环境保护验收工作，协助建设单位配合环境保护主管部门进行环保“三同时”监督检查；参与工程的竣工验收、工程结算及工程移交工作。

1.3.2投标人必须严格执行国家、广东省建设监理有关规定。

1.3.3投标人不得与本项目通过PPP政府采购确定的中标人存在隶属关系或利害关系。

1.4施工质量目标：通过国家工程质量验评合格及以上标准。

1.5监理服务期：包括施工准备阶段、工程施工阶段、工程保修阶段和竣工结算期。

1.5.1施工准备阶段：从签订监理合同之日起参与施工准备阶段配合业主完成各项报建手续。

1.5.2施工阶段监理服务期：从业主下达开工令或开工报告审批之日起至施工项目全部完工并办理竣工验收、竣工结算、备案管理等为止。

1.5.3保修阶段监理服务期：从工程竣工验收合格、备案管理完成之日起至完成保修期服务为止。

1.5.4竣工结算期：在工程竣工验收合格后满一年且合同工程整体竣工结算被确认，且监理人未出现违约情形，招标人应在收到监理人的款项申请手续后14 天内将监理质量保修金无息支付给监理人。

1.6资金来源：社会资本。

1.7资质与合格条件的要求

1.7.1同时具备建设行政主管部门核发的电力工程监理甲级、机电安装监理甲级、市政公用工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级，或工程监理综合资质，且具有独立法人资格的监理企业。

1.7.2本工程拟担任总监理工程师必须具有国家注册监理工程师执业资格（专业

为电力工程或房屋建筑工程）且在该企业注册。

1.7.3根据《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市[2015]52号），广东省外投标人及拟投入监理人员的相关信息须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查（已审核挂网的进粤备案信息自动转入该登记平台）。

1.7.4根据汕检会[2013]1号文有关规定，投标人须提供近三年由投标人企业注册所在地或项目所在地检察机关出具的《查询行贿犯罪档案结果告知函》（查询对象包括企业、企业法人代表和拟派项目总监；查询期限以检察机关出具的为准，告知函落款时间为本招标公告发布之日起至开标之日止均可）。

1.7.5本项目监理不接受联合体投标。

1.7.6资格审查方式：采用资格后审，由招标人组建的评标委员会在开标后对投标人进行资格审查。

1.8踏勘现场

1.8.1招标人不组织现场踏勘，投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。投标人踏勘现场发生的费用自理，地点见投标人须知前附表。

1.8.2投标人不得因踏勘现场使招标人承担任何的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的任何费用、责任和风险。

1.8.3投标人踏勘现场所得有关现场的数据和资料，是投标人对现场情况自行推断、理解和结论，招标人对投标人做出的任何推断、理解和结论均不负责任。

1.9投标费用：投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

（二）招标文件

2.1招标文件

2.1.1招标文件内容：

（1）招标公告；

（2）投标须知及前附表；

（3）评标办法；

（4）监理合同；

（5）投标文件格式；

（6）前期资料（另册）；

（7）招标文件澄清、补充通知（如有）。

除上述所列内容外，招标人、招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、口头介绍、口头答复，只能供投标人参考，对招标人和招标代理机构无任何约束力。

2.1.2招标文件的澄清

投标人若对招标文件有任何疑问，应在规定时间内在汕头建筑信息网提出。招标文件答疑截止后，招标人不再接受投标人的咨询。招标答疑内容按规定时间在汕头建筑信息网上公布。

2.1.3招标文件的修改

（1）招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15天前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

（2）招标文件的修改将在汕头建筑信息网上发布。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

（3）招标文件的澄清、修改、补充等内容均以汕头建筑信息网的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

（4）为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人发出招标文件澄清、修改、补充等内容的时间为提交投标文件截止时间15天前，否则将延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

2.2招标文件的效力

招标文件是工程招标和投标的有效依据，也是中标后签订监理合同的依据，对招投标双方均具有约束力。凡不遵守招标文件规定的投标或对招标文件的实质性内容不响应者，将可能被拒绝或以无效标处理。

（三）投标文件

3.1投标文件由以下内容组成：

（1）监理服务承诺书及附表，应提供监理资质证书副本复印件和企业法人营业执照副本复印件及其他相关证件复印件和行贿犯罪档案记录结果告知函复印件（详见投标文件格式附件一）。

（2）法定代表人证明书及授权委托书（采用招标文件提供格式，详见投标文件格式附件二）。

（3）投标保函复印件。

（4）拟投入本项目监理的主要监理人员汇总表及驻场监理人员简历表（详见投标文件格式附件三、四），应附资料及要求：

①总监理工程师应提供执业注册证书复印件；

②电力工程、机电安装工程、市政公用工程、房屋建筑工程、造价、安全、土建、工程测量、环境监理技术人员等各专业监理人员应提供专业注册证书或职称证书或培训证书的复印件为依据，并提供三个月或以上的本单位社保证明。

- 投标人通过ISO体系认证证书复印件（如有）。

- 企业荣誉证书复印件（如有）。

- 2012年以来完成的监理工程一览表（见附件五）。

- 拟投入本项目监理的主要检测设备及工具一览表（见附件六）。

（9）监理大纲。

（10）投标人认为还应提供的其他证明材料。

（11）电子文件（U盘）1个：投标文件正本编制完成并签名盖章后，除监理大纲外的所有内容扫描后以PDF格式制作成电子文件，不加密。投标人应确保电子文件内容与纸质投标文件内容一致，U盘无损坏。若因递交的电子文件损坏而无法读取内容，后果由投标人自负。

投标人提供的全部资料必须准确详细，证明资料使用复印件必须清晰易辨并加盖投标人的法人单位公章，以便评标委员会做出正确的判断；递交投标文件时应提供证明材料原件供评标委员会核对，证明材料未提供原件核对的不能得分。

3.2招标人在此提请投标人注意：投标人需仔细阅读招标文件和相关的澄清修改文件，并做好施工现场的踏勘工作。投标人在中标后不得以不了解现场或其他原因提出变更中标下浮率或减少其相应义务责任。

3.3投标文件的语言：投标文件及投标人与招标代理机构之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

3.4 投标人的替代方案

3.4.1 投标人所提交的投标文件应满足招标文件的要求，不允许投标人提交替代方案。

（四）投标报价说明

4.1本项目的监理服务内容：施工准备阶段、施工过程、竣工验收、结算、保修期内等监理及其相关技术支持和服务。投标单位的投标价应是监理服务期内监理单位按合同规定的内容所提供的全部服务所需的费用。

4.2投标报价：

（1）汕头潮南纺织印染环保综合处理中心热电联产项目施工监理服务费根据汕头市发展和改革局文件(汕市发改[2017]479号)监理费为1193.27万元。

（2）招标控制价在汕头市发展和改革局文件(汕市发改[2017]479号)核准监理费的基础上进行下浮40%，为715.96万元。投标人应结合企业自身经济、人员投入等情况，按照招标文件规定的招标控制价进行下浮报价，下浮率在0%～20%的浮动范围内自动报价。取中标人的投标下浮率为中标下浮率，取中标人暂定监理费报价为暂定合同价。

（3）监理服务收费按汕头市发展和改革局文件(汕市发改[2017]479号)结合中标下浮率进行计算。

（4）上述监理服务费为从签订汕头潮南纺织印染环保综合处理中心热电联产项目施工监理合同之日至工程质量保修阶段结束全过程的监理服务酬劳。

（5）本次招标的监理服务费含工程环境监理费。

（五）投标担保

5.1投标人应按有关规定提交投标须知前附表第12项所规定的投标保函，并作为其投标文件的一部分。

5.2对于未能按要求提交投标保函的投标人，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

5.3招标人最迟在《中标通知书》发出之日起三十五日或与中标人签订合同后五日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保函。

5.4如投标人发生下列情况时，投标保函将被兑现归招标人所有：

（1）因中标人原因未能在规定期限内签订监理合同的；

（2）递交投标文件时间截止后撤回投标文件的。

（六）投标文件的编制与递交

6.1投标文件的组成

投标人的投标文件应包括按照本须知第三条的内容编制，并装订成册。

6.2投标文件的签署

6.2.1投标人在投标文件封面上应明确标明“正本”和“副本”字样。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

6.2.2招标文件提供的投标文件格式中规定要求签字、盖章的地方均须由投标人的法定代表人或其授权代理人亲笔签字，加盖投标人公章（不得使用其代章）。投标文件每页需加盖投标人公章；投标文件的副本可以是正本的复印件。

6.2.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签字人签名证明并加盖法人公章。

6.3投标文件的递交

6.3.1投标文件的密封

（1）电子文件（U盘）应独立封装，封套上须写明（项目名称）电子文件、投标人名称及投标日期。再将封装后的电子文件与纸质投标文件（正本、副本）包装在一个密封包中，并在封套的封口处加盖投标人单位公章；

（2）资格审查资料原件、本须知第3.1款规定资料原件及《投标人递交证明材料原件回执》（一式二份）应独立包装在另一个密封袋内，标明投标人名称并在封口处应加盖投标人单位公章；

（3）在包封上还应写明投标人的名称与联系方式，以便投标出现逾期送达时能原封退回；

（4）如果包封没有按上述规定密封，招标代理机构将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

6.3.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

6.3.3招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

6.3.4投标文件递交至投标须知前附表第16项所述的地址。

6.4投标有效期

6.4.1投标文件有效期为投标截止日期之后的60个日历天。

6.5招标文件的澄清及答疑。

6.5.1投标人在获得招标文件后所提出的与投标有关的任何问题须于招标投标时间表规定时间前以不署名的形式按汕头建筑信息网公布的本项目招投标时间安排表规定的截止时间前在“汕头建筑信息网”提出，招标人的答复将在“汕头建筑信息网”上公布，答疑、补遗文件在“汕头建筑信息网”下载，过期不予答复。

6.5.2因投标人所提问题而产生的对招标文件的修改、澄清或补充，将由招标代理机构按照规定以招标文件澄清、补充通知的方式迅速提供给所有获得招标文件的投标人。

6.6投标截止期

6.6.1投标人应按投标须知前附表第16项规定的时间和地点将投标文件交至招标代理机构。

6.6.2招标代理机构在投标截止期以后收到的投标文件，将原封退给投标人。

6.6.3到投标截止时间为止，招标人收到的投标文件少于5个的，招标人将重新组织招标。

6.7投标文件的修改与撤回。

6.7.1投标人可以在递交投标文件后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标代理机构递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止日期后，不能更改投标文件。

6.7.2投标人的修改或撤回通知，应按本须知的规定编制、密封和递交（在包封标明“修改”或“撤回”字样）。

6.7.3 根据本须知的规定，在投标截止时间与投标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保函将被没收。

6.8 投标书的效力

6.8.1投标书自递交之日起在投标有效期内有效，中标签约者，有效期随合同；未中标者，自动失效。在此有效期内，投标书的全部承诺和条款对投标人具有约束力，投标人不得自行修改或拒绝接受已经确认的承诺和条款（即使是不该发生的差错），更不得撤回投标书。否则按违约处理，招标人可取消投标或中标资格。

6.8.2 在投标截止时间前投标人可对已递交的投标书进行适当的修改和补充，投标书的修改补充函应按规定进行密封并加盖单位公章和法定代表人签名，递交至投标须知前附表所指定地点。投标截止后递交的补充修改或声明一概不予受理。

6.8.3有下列情况之一者，投标文件无效：

（1）投标文件逾期送达的；

（2）投标文件未密封的；

（3）投标书未加盖单位公章和法定代表人签名或盖章的；

（4）未按招标文件规定编写，字迹模糊不清的；

（5）未按规定递交投标保函；

（6）投标人未按规定的要求参加开标会的；

6.9经评审合格的投标文件才能进入评标。如经审查符合规定的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

（七）开标、评标

7.1开标

7.1.1 开标时间：详见招标投标时间表

开标地点： 汕头市公共资源交易中心潮南分中心（汕头市潮南区峡山街道北六路区党政综合办公大楼区便民服务中心二楼）

7.1.2 本次招标采用一次性公开开标形式，开标后即送入评标室提交给评标委员会。

7.1.3 开标会议将在有关机构的监督下，由招标代理机构组织并主持。

7.1.4 开标后，评标委员会对投标文件进行资格及符合性审查，凡不符合投标文件的有关规定或不响应招标文件实质性内容的投标书，将予以拒绝，不进入评标范围。并且不允许投标人通过修改或撤消投标书中不符合要求的实质性内容，使之成为具有响应性或符合要求的投标。

7.2评标

7.2.1评标原则：公平、公正；科学、合理；诚实、信用。

7.2.2招标人依法组建评标委员会，评标委员会由5名评委组成，5名评委均在广东省综合评标专家库中随机抽取；评委主任由评标委员会民主推举产生，组织评标工作，每位评委独立评标，任何人不得干扰。

7.2.3评标办法采用综合评估法。

7.2.4评标工作应在严格保密的情况下进行，全过程接受监督。

7.2.5评标过程，评标委员会有权要求投标单位澄清或者说明其投标书中含义不明确的内容，但有关澄清或者说明不允许涉及对报价或其它实质性内容的更改。

7.3开标、评标程序

7.3.1在规定的时间、地点接受投标人的投标文件并进行登记。

7.3.2招标代理机构介绍与会各单位人员的名单。

7.3.3评标委员会成员选举产生评委主任。

7.3.4招标代理机构简要介绍工程概况及招标文件的主要内容（包括评标标准、程序）。

7.3.5评标委员会成员熟悉招标文件。

7.3.6在开标大厅招标代理机构宣布招标人代表及监督部门人员名单。

7.3.7监督部门和投标人代表检查投标文件密封情况，招标代理机构当众开标、唱标、宣读投标人名称、投标下浮率和清点投标文件的份数并公布上墙，同时请各投标人在登记表上确认。

7.3.8开标后，招标代理机构将投标文件提交给评标委员会。

7.3.9评标委员会首先对投标人进行资格审查，再对合格投标人的投标文件进行符合性审查。审查后，评委分别就各个投标人的企业状况及其对《招标文件》的评分细则的响应情况进行评分。

7.3.10投标人的综合得分为各评委的评分去掉一个最高分和一个最低分后计取的算术平均分（分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

7.3.11将各投标人的综合得分由高到低顺序排列确定3名中标候选人，综合得分最高的投标人推荐为第一中标候选人，综合得分次高的投标人推荐为第二中标候选人，以此类推（综合得分出现相同时，取投标下浮率大的投标人为中标候选人；若综合得分相同且投标下浮率相同时，以抽签形式确定中标候选人），并签发书面评标报告，评标委员会主任宣布评审结果，本次监理评标工作结束。

（八）授予合同

8.1合同授予标准

招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人，确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

8.2中标通知书

8.2.1根据《广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标投标全过程信息公开的管理规定（试行）》的通知（粤建市[2015]57号的规定，产生中标候选人后，中标候选人的投标文件电子版中除涉及商业秘密的报价清单外其它资料将在广东省招标投标监管网和汕头建筑信息网予以公示，公示期不得少于5日（节假日顺延）。评标结果将在广东省招标投标监管网、汕头建筑信息网和汕头市公共资源交易中心潮南分中心公告栏上予以公示，公示期不得少于5日（节假日顺延）。评标专家代码及对应的个人评标过程的具体意见（含对否决投标人相关意见等）在广东省招标投标监管网和汕头建筑信息网予以公示，公示期不得少于5日（节假日顺延）。经核实公示无异议后，发出中标通知书和非中标通知书。

8.2.2  根据《广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标投标全过程信息公开的管理规定（试行）》的通知（粤建市[2015]57号的规定，投标人或其他利害关系人对《评标报告》内容有异议的，应在合格投标人得票情况公示期结束前向招标人书面提出，逾期提出不予受理。招标人对受理的书面意见进行汇总后，自收到异议之日起3日（节假日顺延）内作出书面答复。如招标人受理异议后认为需要组织原评标委员会进行复核的，应报招投标监管部门核准后方能进行。复核期间，评标委员会认为有必要的，可当面听取投标人或其他关系人异议和陈述。经确认后的复核意见在广东省招标投标监管网和汕头建筑信息网公示。

8.3交易服务费

8.3.1中标人交纳服务费地址：汕头市公共资源交易中心潮南分中心（汕头市潮南区峡山街道北六路区党政综合办公大楼区便民服务中心二楼）。

8.4评标委员会向招标人提出书面评标报告，按评标结果确定标明顺序排列的前三名中标候选人，经公示后由招标人确定第一中标候选人为中标人并发出经交易中心见证的中标通知书。

# 第三章 评标办法

一、评标委员会

1.评标委员会组成

评标委员会由招标人依法组建，负责本项目监理的评标活动。评标委员会由5名评委组成，5名均在广东省综合评标专家库中随机抽取；由评标委员民主推荐1名评委任评标委员会主任委员负责组织和主持评标。

2.评标依据

评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、七部委第12号令《评标委员会和评标办法暂行规定》、等国家和地方政府有关法律、法规的规定，遵循“公平、公正、择优、信用”的原则进行。评标工作在汕头市公共资源交易中心潮南分中心的见证和有关监督部门的监督下，由招标代理机构按照如下有关规定组织评标委员会负责评标。

3.评标委员会的职责主要是：

（1）根据评标细则，对投标文件进行认真评审，完成评审报告；

（2）向招标人报告评审意见，推荐3名中标候选人。

4.评标人员守则

所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关招标投标的法则、规定，遵守有关招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

全体参与评标人员：

必须遵守评标纪律、不得泄密；

必须公正、不得徇私；

必须科学、不得草率；

必须客观、不得带有成见；

必须平等、不得强加于人；

必须严谨、不得随意马虎。

二、评标办法

1.开标、评标、定标程序

1.1招标代理机构在指定时间和地点接受投标人递交投标文件；

1.2招标人、招标代理机构在指定时间和地点公开开标，监督部门在场监督；

1.3评标委员会评审专家先对投标文件资格审查；

1.4评标委员会评审专家对投标文件进行符合性审查；

1.5评标委员会评审专家按招标文件的规定对投标文件综合评审，计算综合评分，确定投标人排名顺序；编写评标报告。

2.投标人资格审查

2.1评标前由评标委员会对投标人进行资格审查，投标人资格有一项不符合下列标准的，对该投标文件作废标处理，不能参与响应性检查：

投标人资格评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业资格 | 同时具备建设行政主管部门核发的电力工程监理甲级、机电安装监理甲级、市政公用工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级，或工程监理综合资质，且具有独立法人资格的监理企业。 |
| 2 | 项目总监 | 拟担任总监理工程师必须具有国家注册监理工程师执业资格（专业为电力工程或房屋建筑工程）且在该企业注册。 |
| 3 | 进粤企业和人员诚信信息登记 | 根据《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市[2015]52号），广东省外投标人及拟派建造师须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查（已审核挂网的进粤备案信息自动转入该登记平台）的证明材料。 |
| 4 | 无行贿犯罪档案记录 | 投标人企业注册所在地或项目所在地检察机关出具的有效的无行贿犯罪档案结果告知函。 |
| 5 | 联合体投标 | 本项目监理不接受联合体投标。 |

2.2经资格审查合格的投标人少于5名、或经评定的有效投标人不足3名时，招标人将依法重新组织招标。

2.3资格审查合格的投标人才能进入投标文件的符合性审查。

3.投标文件的符合性审查

3.1投标文件的符合性审查时如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

3.1.1 投标人授权委托人没有携带本人有效身份证明准时参加开标会；

3.1.2招标文件明示需盖章和签字之处没有加盖投标人公章并经法定代表人签名或盖章；

3.1.3投标文件无法定代表人证明书；

3.1.4投标人未按时提交投标保函或投标保函不足的；

3.1.5投标下浮率或投标报价不在招标文件规定范围内的；

3.1.6投标文件附有招标人不能接受的条件。

3.2符合性审查合格的投标文件才能进行评分。

3.3若评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

3.4评标委员会实行少数服从多数的原则，评标结果经评标委员会全体成员过半数通过有效。

4.投标文件的澄清

4.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

4.2如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

三、评标细则

1.评标方法和标准：综合评估法。

1.1评审细则：采用百分制，满分100分=商务部分+技术部分。

（1）商务部分，满分80分。

①企业诚信、荣誉及获奖情况，满分26分；

②拟投入监理人员机构及公司实力证明材料情况，满分24分；

③类似业绩，满分10分。

④投标报价，满分20分。

（2）技术部分

①监理大纲与措施，满分20分。

（以上评审详细内容附表详见“监理综合评分表”，其中，投标单位在投标文件中的企业信誉、拟投入本项目总监理工程师及监理人员资格等方面内容必须提供相应的证明材料复印件并加盖公章，原件交由评标委员会核对）。

评标委员会各成员分别就各个投标人的商务、技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，分别评出其商务、技术评分。投标人的综合得分为各评委的评分去掉一个最高分和一个最低分后计取的算术平均分（分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入），算术平均值即为分别该投标人的商务、技术评分。

1.2按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，计算投标人的综合得分。将各投标人的综合得分由高到低顺序排列确定3名中标候选人，综合得分最高的投标人推荐为第一中标候选人，综合得分次高的投标人推荐为第二中标候选人，以此类推（综合得分出现相同时，取投标下浮率大的投标人为中标候选人；若综合得分相同且投标下浮率相同时，以抽签形式确定中标候选人）。

1.3取中标人报价为暂定中标价，取中标下浮率作为工程监理费结算依据。

四、编写评标报告

评标结论由评标委员会全体成员签字，对评标结论持有异议的评标委员成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，评标委员会应当对此做出书面说明并进行记录。

五、中标结果公示

根据《广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标投标全过程信息公开的管理规定（试行）》的通知（粤建市[2015]57号的规定，产生中标候选人后，中标候选人的投标文件电子版中除涉及商业秘密的报价清单外其它资料将在广东省招标投标监管网和汕头建筑信息网予以公示，公示期不得少于5日（节假日顺延）。因资料不符或弄虚作假等造成的一切后果损失由中标候选人自行负责。

经公示无异议后，招标人确定第一中标候选人为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

监理综合评分表

项目名称：汕头潮南纺织印染环保综合处理中心热电联产项目施工监理

| 序号 | 项目 | 分值 | 得 分 标 准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 商务 部分 | 企业荣誉获奖情况 | 26 | 企业综合资质 （6分） |  | 同时具备电力工程监理甲级、机电安装监理甲级、市政公用工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级的得2分；具有工程监理综合资质的得4分。 注：以上资质不具备的不得分，本项最高得6分。 |
|  |  |  | 管理体系认证 （10分） |  | 获得ISO质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系、环境管理体系认证的，每一认证得2.5分，本项最高为10分。 |
|  |  |  | 企业荣誉（10分） |  | 2012年以来获得市级监理协会颁发的先进工程监理企业荣誉证书，每次得1分，获得省级监理协会颁发的先进工程监理企业荣誉证书，每次得2分，获得国家级监理协会颁发的先进工程监理企业荣誉证书，每次得3分，本项最高得10分。 注：以颁发证书的时间为准。 |
|  | 拟投入监理人员机构及公司实力证明材料 情况 | 24 | 项目总监 （2分） |  | 具备高级工程师职称，得2分； 注：以上资质不具备的不得分，该项最高得2分。 |
|  |  |  | 监理人员 的配备 （22分） |  | 拟投入本工程的监理人员配备： ①具有注册监理工程师的每人加0.5分，最多加2分； ②具有2012年至今获得过国家级“优秀总监理工程师”的得5分；省级“优秀总监理工程师”的得3分；市级“优秀总监理工程师”的得2分； ③注册监理工程师中具有正高或教授职称的加2分； ④注册监理工程师中具有注册安全工程师的加2分； ⑤注册监理工程师中具有注册一级建筑师的加6分； ⑥注册监理工程师中注册专业具有电力工程、机电安装工程、房屋建筑工程、市政公用工程、化工石油工程、农林工程专业的得3分，每缺一个专业得0分。 ⑦配备2名具备广东省建设项目环境监理技术人员培训合格证的监理工程师得2分。 注：本项最多得22分。 |
|  | 投标报价 | 20 | 取各投标人有效投标下浮率的算术平均值（精确至小数点后两位，例如：19.99%）为评标基准率X，投标人投标下浮率与评标基准率X一致的得分为20分。投标下浮率得分计算公式如下： （1）如投标人的投标下浮率>评标基准率，则投标报价得分=20–︱投标下浮率–评标基准率︱×100×1； （2）如果投标人的投标下浮率≤评标基准率，则投标报价得分=20-︱投标下浮率–评标基准率︱×100×2。 |  |  |
|  | 类似业绩 | 10 | 2012年以来完成的电力工程监理业绩的，每项业绩得2分，该项最高得10分。 |  |  |
| B.技术部分 | 监理 大纲 与 措施 | 20 | 整体监理方案 （5分） | 对监理内容理解全面，对项目的重点、难点认识充分，措施得当，方案切实可行，安排周密，监理工作程序及各种管理制度完善、可行：好5分，较好4分，一般2分，差1分。 |  |
|  |  |  | 质量控制措施，安全信息管理 （4分） | 控制目标明确、内容全面、措施针对性强、重点部位突出，预控和动态控制措施完整，实施方法科学，管理有针对性：好4分，较好3分，一般2分，差1分。 |  |
|  |  |  | 进度控制（4分） | 方法科学、合理，措施有针对性：好4分，较好3分，一般2分，差1分。 |  |
|  |  |  | 投资控制（4分） | 控制方案明确、科学、合理、可行：好4分，较好3分，一般2分，差1分。 |  |
|  |  |  | 环保监理控制措施（3分） | 控制方案明确、科学、合理、可行：好3分，较好2分，一般1分，差0分。 |  |

备注：1.评分如出现小数点，则保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

2.企业荣誉获得业绩、企业诚信须提供相关证明材料原件，没有提供证明材料原件的不得分。

3.配备监理人员的分值按《拟派驻本工程监理人员汇总表》中的拟任岗位进行评分，每人只能担任一个专业工程师职责，即只能计得分一次，没有按要求提供相应证明材料原件不得分。

4.监理人员应提供专业注册证书或职称证书或培训证书为依据；并提供三个月以上的本单位社保证明，若为建设行政主管部门审批的注册监理工程师，则无须提供社保证明。

# 第四章 监理合同

建设工程监理合同

（ＧＦ－2012－0202）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

## 第一部分  协议书

委托人（全称）：汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理办公室

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：汕头潮南纺织印染环保综合处理中心热电联产项目施工监理；

2. 工程地点：潮南区纺织印染综合处理中心（潮南区陇田井都交界处）；

3. 暂定监理费：          元。

4. 监理费下浮率：          %。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：           ，身份证号码：                      ，

注册号：                     。

五、签约酬金

监理服务收费以区政府相关职能部门审定工程建安造价作为计费依据，参照国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格【2007】670号）中工程监理服务收费标准结合中标下浮率（   %）进行计算。

暂定签约酬金（大写）：                      （¥         元）；

包括：                 /               。

1. 监理酬金：                          （¥         元）。

2. 相关服务酬金：          /           。

六、期限

1. 监理期限：

包括施工准备阶段、工程施工阶段、工程保修阶段和竣工结算期。自     年     月     日始，至     年     月    日止。

2. 相关服务期限：

（1）施工准备阶段：从签订监理合同之日起参与施工准备阶段配合业主完成各项报建手续。

（2）施工阶段监理服务期：从业主下达开工令或开工报告审批之日起至施工项目全部完工并办理竣工验收、竣工结算、备案管理等为止。

（3）保修阶段监理服务期：从工程竣工验收合格、备案管理完成之日起至完成保修期服务为止。

（4）竣工结算期：在工程竣工验收合格后满一年且合同工程整体竣工结算被确认，且监理人未出现违约情形，委托人应在收到监理人的款项申请手续后14 天内将监理质量保修金无息支付给监理人。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：       年       月       日。

2. 订立地点：                           。

3. 本合同一式六份，具有同等法律效力，双方各执三份。

委托人：   （盖章）                    监理人：   （盖章）

住  所：                               住  所：

邮政编码：                             邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人             法定代表人或其授权的代理人

（签字或盖章）：                       （签字或盖章）：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

电子邮箱：                             电子邮箱：

## 第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）协助建设单位组织开展建设项目竣工环境保护验收工作，协助建设单位配合环境保护主管部门进行环保“三同时”监督检查；

（16）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（17）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（18）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（19）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（20）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（21）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（22）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（23）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

## 第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用      /      。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：按通用条件执行 。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：施工准备期、施工期、竣工验收结算期、质量保修期全过程监理服务及协调等相关工作（包括质量、进度、投资及安全控制，信息和合同管理及组织协调等相关工作）。

2.1.2 监理工作内容：

（1）监理人作为委托人的顾问，在执行和遵守国家有关建设法规的前提下，维护委托人的正当权益，在受委托的监理业务范围内，向委托人负责。

（2）确认承包人选择的分包人。

（3）审查由承包人编制，并经承包人的技术部门审批盖章的施工组织设计、施工方案及施工进度计划，并监督检查及实施；协助审批各单项工程开工报告，参与技术交底和施工图纸的会审。

（4）审查承包人及委托人提供的材料和设备清单及其所列的规格与质量。

（5）督促承包人严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准、地方建筑安装规程以及设计图纸丈件的要求进行施工、安装，并检查其实施情况；核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证，控制工程质量。

（6）对用于本工程的主要材料、构件的出厂合格证、材质化验单等进行核定。如发现不实之处，有权责成承包人对材质进行再化验(并指定化验单位)，防止不合格的材料、构件等用于本工程。不合格者，化验费用由承包人支付。

（7）检查本工程采用的主要设备及关键材料是否符合设计文件或标书所规定的厂家、型号、规格、数量以及质量标准，在承包人或委托人订货前，视乎需要并经委托人同意可对生产厂家进行了解考察，但所发生的差旅费用由采购方负担。

（8）根据《广东省建设工程施工合同》的规定，及承包人所作的工程进度计划，签收检查承包人填报的旬、月、季等报表。随时提出监理意见，控制工程进度计划。

（9）关于重大的设计修改和技术洽商，除提出监理意见之外，应征得委托人及设计人的意见，并由原设计人进行修改。

（10）根据施工承发包合同的规定和定额精神，负责现场施工图预算、包干系数和包干范围外的技术经济签证，控制建造成本。

（11）根据广东省建设工程施工合同的规定，对工程质量和数量进行核实，签发工程进度审核意见，通知委托人拨付工程款。工程竣工后，审查工程结算价款。

（12）监督检查工程的文明施工及安全防护措施，若发生安全事故时，迅速采取措施，减少事故对工程的影响，事后配合有关部门查明事故原因，恢复施工生产。

（13）根据承包人提出的阶段、部位、环节、各系统的分段工程检验、验收以及整体工程竣工验收申请报告，负责组织初验，签署由承包人提出的全部工程竣工验收申请报告，负责组织初验，签署由承包人提出的全部工程竣工验收报告，参加委托人组织的最终验收。

（14）根据有关文件规定，督促检查承包人完成各阶段及全套竣工图的工作和整理各种必须归档的资料，交委托人归档。

（15）协助、主持、审理工程中出现的质量事故的处理，提出处理意见，所发生的费用由责任当事人负担。

（16）检查工程状况，鉴定质量问题责任，保修期内督促承包人进行保修。

（17）定期组织主持现场工程协调会议及监理例会。

（18）负责组织和协调各承包人的配合安排。

（19）对工程主要部位、关键部位施工时，监理方必须实施旁站。

（20）协助建设单位组织开展建设项目竣工环境保护验收工作，协助建设单位配合环境保护主管部门进行环保“三同时”监督检查。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：除通用条件外，建设行政主管部门的行业管理文件和其它相关文件。

2.2.2 相关服务依据包括：        /       。

2.3项目监理机构和人员

2.3.1 更换监理人员的其他情形：          /         。

2.4 履行职责

2.4.1 对监理人的授权范围：本工程建设监理相关权限 。

在涉及工程延期  /  天内和（或）金额  /  万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.2 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：按通用条件执行。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：根据项目进度按照有关规定提交。

2.6 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：按通用条件执行。

监理人应在本合同终止后 30 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：现场移交。

3. 委托人义务

3.1 委托人代表

委托人代表为：                        。

3.2 答复

委托人同意在  七  天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.1 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：    /    ，比例为：    /   ，汇率为：    /   。

5.2 支付酬金

正常工作酬金的支付：合同签订后15日内预付监理合同价款的20%监理费，开工后每90个日历天支付实际进度的80%监理费（须先扣除预付监理费后，按实支付），

当按实际进度监理费支付到合同价的80%后，待区政府相关职能部门审定工程建安造价后15日内支付至应付监理费的95%，预留5%在保修一年期（以工程竣工验收合格之日起算）满后一个月内（不计利息）全部付清。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：按通用条件执行。

6.2 变更

6.2.1 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.2附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.3 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

6.2.4 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.1 调解

本合同争议进行调解时，可提交 建设主管部门 进行调解。

7.2 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第   /   种方式：

（1）提请   /   仲裁委员会进行仲裁。

（2）向    /    人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 检测费用

委托人应在检测工作完成后  /   天内支付检测费用。

8.2 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后  /   天内支付咨询费用。

8.3 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为    /   %。

8.4 保密

委托人申明的保密事项和期限：            /             。

监理人申明的保密事项和期限：            /             。

第三方申明的保密事项和期限：             /            。

8.5 著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：

/

/                                  。

9. 补充条款

若施工准备阶段和施工阶段监理服务期超出一年半，且超出期限在三个月以内的，则监理人有义务履行监理服务，监理费不予调整；超出期限大于三个月的，则监理人仍有义务履行监理服务，附加监理费用由委托人和监理人通过协商确定。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：                          /                         。

A-2 设计阶段：                         /                           。

A-3 保修阶段：                         /                           。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：            /            。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 |  |  |  |
| 2. 生活用房 |  |  |  |
| 3. 试验用房 |  |  |  |
| 4. 样品用房 |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  | 监理合同签订后七天内。 |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 | 2 |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 | 1 |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件（若有） | 1 |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 |  |  |  |
| 2. 办公设备 |  |  |  |
| 3. 交通工具 |  |  |  |
| 4. 检测和试验设备 |  |  |  |

# 第五章 投标文件格式

汕头潮南纺织印染环保综合处理中心       热电联产项目施工监理

投标文件

投标人：   (投标人名称) (盖单位章)

年    月    日

附件一：

监理服务承诺书

致：汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理办公室

一旦我方中标，我方愿意做出如下承诺：

1、我方同意投标文件自投标人须知规定的投标截止日期开始对我方有约束力，并自投标人须知的投标有效截止日期前一直对我方有约束力。

2、如果我方投标文件中存在计算或表达错误的，我方理解并接受评标委员会按照招标文件规定的原则进行修正，这种修正对我方具有约束力，且不需要我方确认。

3、在签署合同协议书之前，你方的中标通知书和本投标承诺书（含监理服务承诺书附表）将构成约束我们双方的契约。

4、我方对监理酬金的结算方法承诺如下：监理服务收费按招标文件规定的招标控制价浮动范围报价，以中标下浮率进行计算。上述监理服务费为从签订汕头潮南区纺织印染环保综合处理中心热电联产项目施工监理合同之日至工程质量保修阶段结束全过程的监理服务酬劳。

附：监理服务承诺书附表

投 标 人：             (盖公章)

法定代表人或授权委托人（签名）：

电    话：

传    真：

日    期：        年    月   日

监理服务承诺书附表：

| 投标人名称 （盖章） |  | 资质等级 及证书号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法人营业 执照证号 |  | 监理服务收费基准价（元） |  |
| 监理费下浮率 （%） |  | 暂定监理费报价 （元） |  |
| 监理服务期 （按招标文件要求） |  | 监理质量目标 |  |
| 驻场监理机构 人数（人） |  | 监理工程师 人数（人） |  |
| 拟委派的项目总监理工程师 | 姓 名 |  |  |
|  | 技术职称 |  |  |
|  | 注册证号 |  |  |
| 投标人 法定代表人 （签名或盖章） |  |  |  |

说明：

1.监理费率及监理报价若出现小数的，保留小数点后二位，第三位四舍五入；

2.应提供监理资质证书副本复印件和企业法人营业执照副本复印件及其他相关证件复印件；

3.行贿犯罪档案记录结果告知函复印件。

附件二：

法定代表人证明书

同志（身份证号：                ）现任我单位     职务，为法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

单位：              （盖章）

年   月   日

说明：1、法定代表人以企业法人营业执照上登记的内容为准。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效。

授权委托书

本人      系我司(单位)的法定代表人,身份证号码：         ，现委托            同志(身份证号码：                )为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）         投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限从    年  月  日至  _年  月   日代理人无转委托权。

附：被委托人身份证

授权单位：            （盖章）

法定代表人：          （签字或盖章）

签发日期：    年   月   日

说明：1、委托书内容要填写清楚，涂改无效。

2、授权委托证明书被委托人多于一人的将视作无效。

附件三：

拟投入本项目监理的主要监理人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 拟在本项目监理的职务 | 注册证或职称证或岗位证书号 | 专业 | 职称 | 从事监理工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

日期：    年   月  日

附件四：

驻场监理人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历及专业 |  | 拟任职务 |  | 技术职称 |  |
| 监理工程师 资格证号 |  | 监理工程师 注册证号 |  | 监理培训证号 |  |
| 主要 业绩经验 |  |  |  |  |  |

说明：

1.总监理工程师应提供执业注册证书复印件；

2.各专业监理人员应提供专业注册证书或职称证书或培训证书的复印件为依据。

附件五：

2012年以来完成的监理工程一览表

| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建设规模 | 开竣工日期 | 总监姓名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件六：

拟投入本项目监理的主要检测设备及工具一览表

| 序号 | 仪器、设备名称 | 规格型号 | 数量 | 使用情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |

日期：    年   月  日

| 附件：（1）投标人递交投标文件回执 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |
| 招标人 |  | 招标代理机构 |  |  |
| 投标人名称（请务必填写单位全称） |  |  |  |  |
| 投标单位授权委托人签名 |  | 身份证号码 |  |  |
| 手机号码 |  | 文件接收截止时间 | 年 月 日 时 分 |  |
| 递交的投标文件如下： |  |  |  |  |
| 序号 | 投标文件名称 |  | 单位 | 数量 |
| 1 |  |  | 份 |  |
| 2 |  |  | 份 |  |
| 3 |  |  | 份 |  |
| 4 |  |  | 份 |  |
| 5 |  |  | 份 |  |
| 6 |  |  | 份 |  |
| 7 |  |  | 份 |  |
| 8 |  |  | 份 |  |
| 9 |  |  | 份 |  |
| 10 |  |  | 份 |  |
| 11 |  |  | 份 |  |
| 12 |  |  | 份 |  |
| 注意： | 该回执一式两份，招标人及投标人各执一份。两份表格投标人均需如实填写各项目内容，连同所有资料提交招标人或招标代理进行校核。该回执请投标人妥善保管。 |  |  |  |

接收经办人：                                    接收时间：     时     分

| （2）投标人递交证明材料原件回执 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |
| 招标人 |  | 招标代理机构 |  |  |
| 投标人名称（请务必填写单位全称） |  |  |  |  |
| 投标单位授权委托人签名 |  | 身份证号码 |  |  |
| 手机号码 |  | 文件接收截止时间 | 年 月 日 时 分 |  |
| 递交的证明材料原件如下： |  |  |  |  |
| 序号 | 原件名称 |  | 单位 | 数量 |
| 1 |  |  | 份 |  |
| 2 |  |  | 份 |  |
| 3 |  |  | 份 |  |
| 4 |  |  | 份 |  |
| 5 |  |  | 份 |  |
| 6 |  |  | 份 |  |
| 7 |  |  | 份 |  |
| 8 |  |  | 份 |  |
| 9 |  |  | 份 |  |
| 10 |  |  | 份 |  |
| 11 |  |  | 份 |  |
| 12 |  |  | 份 |  |
| 注意： | 该回执一式两份，招标人及投标人各执一份。两份表格投标人均需如实填写各项目内容，连同所有资料提交招标人或招标代理进行校核。 |  |  |  |

接收经办人：                                    接收时间：     时     分

# 第六章 前期资料（另册）