
潮南区两英大溪综合整治一期工程

勘察设计施工总承包
招 标 文 件

招 标 人：汕头市潮南区两英镇人民政府

招标代理机构：汕头市统诚工程监理有限公司

二○一九年一月

目  录

1

第1章 招标公告

4

第2章 投标人须知

24

第3章 评标办法(综合评估法)

30

第4章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款
30
31

第二节 专用合同条款

52

第三节 合同附件格式

55

第5章 投标文件格式



第1章 招标公告
1.招标条件

潮南区两英大溪综合整治一期工程勘察设计施工总承包已由汕头市潮南区发展和改革局[汕潮南发改（2018）134号] [汕潮南发改（2019）2号]批准建设，建设资金为上级补助及区财政统筹，招标人为汕头市潮南区两英镇人民政府。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计施工总承包进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：潮南区两英大溪综合整治一期工程勘察设计施工总承包
2.2项目概况：一期主要建设内容包括中游截污工程、中下游河道堤岸整治工程、中下游景观工程、滨河公园周边配套道路工程。

2.3招标范围：潮南区两英大溪综合整治一期工程勘察设计施工总承包，包括但不限于本项目的工程勘察、设计范围（施工图设计、图纸变更、全过程的技术把关及跟踪服务、配合完成审核竣工图等）、施工范围（根据审定的施工图纸以及发包人发出的与本工程有关的一切文件，包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包招标范围内工程竣工验收通过、包结算）。

2.4 项目投资：本项目总投资5481.50万元，其中：建安工程费为4355.92万元，勘察设计费为160.95万元，预备费为406.04万元。

2.5：①勘察工期：在收到招标人发出的通知后 30 日内提交勘察成果文件。②设计工期：勘察成果完成后 20 天内完成施工图设计；施工图经审图机构提出修改意见后 7 日内完善相关设计文件。③施工工期： 7 个月

2.6本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将被否决。
3.投标人资格要求

3.1投标人应具有独立法人资格，且具备①工程设计综合资质或市政行业乙级（或以上）设计资质且同时具有工程勘察综合资质或工程勘察（岩土工程）专业类乙级资质，②市政公用工程施工总承包一级或以上资质且在投标截止之日已进入“汕头市施工企业诚信综合评价体系。
3.2本次招标接受联合体投标（联合体协议格式见本公告附件一）。联合体投标的，应满足下列要求：组成联合体的成员数量不超过两家(含牵头人)，牵头人必须具备市政公用工程施工总承包一级或以上资质，且联合体任一方不能与其他单位组成另一联合体参加本项目的投标。
3.3投标人（或联合体施工单位）须取得有效的安全生产许可证。
3.4投标人（联合体牵头人）2015年～2017年财务状况良好（以该企业近3年经过审计的年度财务报告中的净利润为正数作为参照标准）。
3.5项目管理机构包括：①拟派项目负责人由牵头单位委派，需具备建设行政主管部门颁发的二级（省外企业为一级）或以上建造师（含临时）执业资格且注册专业为市政公用工程，并取得有效安全生产考核合格证B类且未担任其他在建工程项目负责人；②拟派设计负责人具备市政相关专业高级工程师职称；
3.6根据广东省住房和城乡建设厅粤建市[2015]52号文要求，广东省外投标人及拟派负责人（包括设计负责人、注册建造师）必须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

3.7招标人不组织现场踏勘，投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。
4.招标文件的获取

4.1招标文件、前期资料自公告发布之日起可在汕头建筑信息网（http://www.stjs.org.cn/）下载。

5.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公告服务平台、广东省招标投标监管网、汕头建筑信息网及汕头公共资源交易网上发布。
6.联系方式

招标人：汕头市潮南区两英镇人民政府          
联系人：翁先生               
电  话：0754-85571729
招标代理机构：汕头市统诚工程监理有限公司
联系人：方工 
电  话：0754-88881589                                                                                    

附件一：联合体协议书
联合体协议
         (所有成员单位名称)自愿组成联合体，共同参加潮南区两英大溪综合整治一期工程勘察设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.  (施工单位名称)  为牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6.本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执     份。

牵头人名称：                                 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                       (签字或盖章)

成员名称：                                 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                       (签字或盖章)

签订日期：    年    月   日
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
第2章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	汕头市潮南区两英镇人民政府

	1.1.3
	招标代理机构
	汕头市统诚工程监理有限公司

	1.1.4
	项目名称
	潮南区两英大溪综合整治一期工程勘察设计施工总承包

	1.1.5
	建设地点
	汕头市潮南区两英镇

	1.2.1
	资金来源
	上级补助及区财政统筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	潮南区两英大溪综合整治一期工程勘察设计施工总承包，包括但不限于本项目的工程勘察、设计范围（施工图设计、图纸变更、全过程的技术把关及跟踪服务、配合完成审核竣工图等）、施工范围（根据审定的施工图纸以及发包人发出的与本工程有关的一切文件，包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包招标范围内工程竣工验收通过、包结算）。

	1.3.2
	计划工期
	①勘察工期：在收到招标人发出的通知后 30 日内提交勘察成果文件。②设计工期：勘察成果完成后 20 天内完成施工图设计；施工图经审图机构提出修改意见后 7 日内完善相关设计文件。③施工工期： 7 个月

	1.3.3
	质量标准
	勘察设计质量标准：符合现行的国家以及行业规范、规程及标准。
施工要求的质量标准：符合现行的国家以及行业规范、规程及标准。

	1.3.4
	投标文件组成
	商务文件：1份正本、7份副本、电子U盘1份，一起包封为1包。

技术文件：1份正本、7份副本，一起包封为1包。

注：当副本与正本不一致时以正本为准。投标人应将商务文件正本编制完成并签名盖章后进行扫描，扫描的内容要求清晰可辨，并以 PDF 格式制作成电子文件，刻录入U盘，不加密，U盘需标记投标人单位全称，随商务文件密封后一同在提交投标文件截止当日的截止时间前提交；电子文件（U盘）与纸质投标文件内容不一致，或者递交的电子文件（U盘）损坏导致不能读取的，评标委员会有权对其作出废标处理。

装订要求：1、分册装订，共分2包 ，分别为：商务文件1册（A4幅面装订）；技术文件1册（A3幅面装订）。

2、商务文件、技术文件采用书式胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

	1.4.1
	投标人资质要求
	1、投标人应具有独立法人资格，且具备①工程设计综合资质或市政行业乙级（或以上）设计资质且同时具有工程勘察综合资质或工程勘察（岩土工程）专业类乙级资质；②市政公用工程施工总承包一级或以上资质且在投标截止之日已进入“汕头市施工企业诚信综合评价体系。

2、本次招标接受联合体投标（联合体协议格式见本公告附件一）。联合体投标的，应满足下列要求：组成联合体的成员数量不超过两家(含牵头人)，牵头人必须具备市政公用工程施工总承包一级或以上资质，且联合体任一方不能与其他单位组成另一联合体参加本项目的投标。

3、投标人（或联合体施工单位）须取得有效的安全生产许可证。

4、投标人（联合体牵头人）2015年～2017年财务状况良好（以该企业近3年经过审计的年度财务报告中的净利润为正数作为参照标准）。

5、项目管理机构包括：①拟派项目负责人由牵头单位委派，需具备建设行政主管部门颁发的二级（省外企业为一级）或以上建造师（含临时）执业资格且注册专业为市政公用工程，并取得有效安全生产考核合格证B类且未担任其他在建工程项目负责人；②拟派设计负责人具备市政相关专业高级工程师职称；

6、根据广东省住房和城乡建设厅粤建市[2015]52号文要求，广东省外投标人及拟派负责人（包括设计负责人、注册建造师）必须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

7、招标人不组织现场踏勘，投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受

 eq \o\ac(□,√)接受，应满足下列要求：组成联合体的成员数量不超过两家(含牵头人)，牵头人必须具备市政公用工程施工总承包一级或以上资质，且联合体任一方不能与其他单位组成另一联合体参加本项目的投标。

	1.5.2
	费用承担和设计成果补偿
	 eq \o\ac(□,√)不补偿
□补偿，补偿标准：

	1.9.1
	踏勘
	 eq \o\ac(□,√)不组织
□组织，具体要求：

	1.10.1
	投标预备会
	 eq \o\ac(□,√)不召开

□召开，召开时间：    /   ，召开地点：    /   。

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	见招标投标时间表

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	见招标投标时间表

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	无

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	□不允许
 eq \o\ac(□,√)允许，承包人只能将非主体、非关键性工作进行分包，有专业资质要求的，而承包人无相应专业承包资质，需将该部分专业承包内容分包给具有相应资质的单位，且须经发包人同意。

	1.12
	偏离
	 eq \o\ac(□,√)不允许
□允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件的澄清、修改

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	见招标投标时间表

	2.2.2
	投标截止时间
	见招标投标时间表

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	收到招标文件澄清通知后24小时内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	收到招标文件修改通知后24小时内

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	投标人认为需要提交的其他资料

	3.2.1
	投标限价或其计算方法
	①勘察设计费暂定价为160.95万元；

②建安工程费暂定价为4355.92万元；

③预备费为406.04万元

	3.2.3
	投标报价的其他要求
	（1）应按投标函要求独立填写报价。

（2）勘察设计费：以暂定价为基础在有效下浮率范围[0%, 20%]含界值，由投标人自报下浮率的形式报价并作为结算依据，超过此范围的报价无效。

（3）工程费：以暂定价为基础在有效下浮率范围[5%, 10%]含界值，由投标人自报下浮率的形式报价并作为结算依据，超过此范围的报价无效。

（4）本项目的预备费406.04万元按固定金额报价。

（5）暂定合同价=中标价=勘察设计费×（1-中标下浮率）+（建安工程费）×（1-中标下浮率）+预备费

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止时间起生效，有效期为120天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金额:80 万元（如为联合体投标的，由牵头人提供）。

投标保证金形式：投标保函或投标担保函或投标保证保险合同（或保险单）。

（1）采用银行投标保函的应由投标人开立基本存款账户开户许可证中标明的开户银行（或该开户银行上级行）出具有效的投标保函；由开户银行上级行出具投标保函的，应由该开户银行或该开户银行上级行出具“隶属关系”的说明材料；投标人开立基本账户为没有办理保函业务的银行，则可委托投标人企业注册所在地的工商银行、中国银行、建设银行、农业银行中之一行出具投标保函(同时附上投标人基本账户所在银行出具的“不能办理保函业务”证明资料)。

（2）采用担保机构（担保公司或保险公司）提供投标保函或投标保证保险合同（或保险单）的，应提交本项目所在地担保机构出具的投标保函或双方签署的投标保证保险合同（或保险单），同时提供担保机构的融资性担保机构经营许可证或保险业务经营许可证，以及投标人基本帐户转入担保机构担保费或

保费的转帐凭证。

（3）投标保函或投标担保函或投标保证保险合同（或保险单）有效期应当超过投标有效期 30 天，格式按出具单位自有格式。

	3.5
	资格审查方式
	资格后审

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许
□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	招标文件提供的投标文件格式中规定要求签名、盖章的地方均须由投标人的法定代表人或其授权代理人亲笔签名或盖章并加盖投标人公章。投标文件正本每页（封底除外）需加盖投标人公章（若为联合体的，仅须加盖联合体牵头人的公章），副本可以是正本的复印件，如投标文件副本是正本的复印件，则副本只需骑缝加盖投标人公章（若有联合体的，则只盖联合体牵头人的公章）。

投标文件正、副本封面必须加盖投标人单位公章并经法定代表人签名或盖章（若联合体的，由联合体各方加盖单位公章并由联合体牵头人的法定代表人签名或盖章）。

	3.7.4
	投标文件份数
	商务文件：1 份正本、7 份副本、电子文件1份，一起包封为 1 包。 

技术文件：1 份正本、7 份副本，一起包封为 1 包。

注：当副本与正本不一致时以正本为准。投标人应将商务文件正本编制完成并签名盖章后进行扫描，扫描的内容要求清晰可辨，并以PDF格式制作成电子文件，刻录入光盘，不加密，随商务文件一起密封后按规定时间内提交。（并制作与光盘内容一致的U盘，U盘另密封后与商务文件一起包封，并在U盘的密封袋外注明招标人名称和“仅在光盘不能正常读取时，由招标监督部门和交易中心见证下开启）。投标人应确保电子文件内容与纸质商务文件内容一致，光盘无损坏。若因递交的电子文件损坏而无法读取内容，后果由投标人自负（开标结束后投标文件不退还）。

	3.7.5
	装订及封装要求
	1.分册装订，共分2包密封，分别为：

商务文件（A4 幅面装订）； 

技术文件（A3 或A4幅面装订）。

2.商务文件、技术文件可根据需要相应分册编制，采用书式胶装方式装 订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	(1) 所投项目名称；

(2) 招标人的名称和地址；

(3) 投标人的名称和地址，并加盖单位公章(联合体投标的，由牵头人盖其单位公章)；

(4)“在投标截止时间之前不得拆封”的字样。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	汕头市公共资源交易中心潮南分中心

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：汕头市公共资源交易中心潮南分中心

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：由投标人推荐的代表检查投标文件的密封情况。
开标顺序：按递交投标文件的先后顺序的逆序。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7名评标专家，经济类2名，技术类5名。评标专家确定方式：全部专家在广东省综合评标评审专家库随机抽取

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	 eq \o\ac(□,√)否，推荐的中标候选人数：3名
□是

	7.2
	中标候选人公示媒介
	中国招标投标公告服务平台、广东省招标投标监管网、汕头建筑信息网及汕头公共资源交易网上发布。

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：履约保函。

履约担保的金额：签约合同价（工程费+勘察设计费）的10％

中标人应向招标人提交履约担保函（若联合体，由牵头人提供）。 中标人应在合同签订前，向招标人提交企业注册所在地国有四大银行（中国银行、工商银行、农业银行、建设银行）之一出具的履约担保函或由汕头市中小企业融资担保有限公司或其他信用担保机构出具的履约担保函，履约担保函有效期应超过实际竣工验收合格日期。招标人应当同时向中标人提供由银行或其他信用担保机构出具的与履约担保金额等额的工程款支付担保函。

	10
	
	需要补充的其他内容

	10.1
	递交投标文件及出席开标会的特定人员要求
	项目负责人（拟派建造师）凭本人身份证原件，法定代表人证明书，法定代表人授权委托证明书，注册证书复印件加盖公章及注册章、安全培训考核合格证（B类）复印件加盖公章和《投标人递交投标文件及证明材料原件回执》（一式二份）递交投标文件及参加开标会议。否则，招标人不予受理。

	10.2
	质疑
	1、潜在投标人对招标文件有异疑的，应于提疑截止时间前在汕头建筑信息网提出，招标人将以网上答疑形式进行答复。

2、投标人对开标有疑问的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

3、投标人或其他有利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出质疑；超过公示期限的，招标人将不予受理。

4、质疑人应当采取实名递交书面材料，书面材料应盖法人公章及法定代表人签名，递交人应持有效的授权委托书；收到质疑材料时，招标人应出具签收凭证；招标人应当自收到质疑之日起3日内(节假日顺延)作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动；招标人处理异议过程中产生的检验、检测、鉴定等费用由提出异议方先行支付，所有费用由过错方承担。

5、投标联合体各方均应按规定签章。

	10.3
	投诉
	1、潜在投标人、投标人或者其他利害关系人，对招标文件、开标、评标结果有异议的，应当先向招标人提出。

2、投诉人应当采取实名书面投诉，超过投诉时限的投诉，不予受理。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉事项应先提出异议，而没有提出异议的，行政监督部门将不予受理。

3、投诉人或者其他利害关系人投诉时，应当提交投诉书。投诉书应当包括下列内容：投诉人的名称地址及有效联系方式；被投诉人的名称地址及有效联系方式；投诉事项的基本事实；相关请求及主张；有效线索和相关证明材料。对先向招标人提出异议事项进行投诉的，应当附提出异议的证明文件，已向有关行政监督部门投诉的，应当一并说明。投诉书必须署投诉单位名称全称，并由其法定代表人签名并加盖与投诉单位名称全称一致的单位公章，并附有效身份证明复印件。

4、投标联合体各方均应按规定签章。

	10.4
	监督
	行政监督部门（汕头市潮南区住房和城乡建设局、汕头市潮南区发展和改革局、汕头市潮南区监察委员会）自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定；情况复杂，不能在规定期限内做出处理决定的，可以适当延长；投诉受理期间将暂停招标投标活动。

	10.5
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.6
	知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.7
	1.中标人应按招标人要求，接受招标人的项目资金监管。

2.根据《关于印发<建设领域工人工资支付分账管理实施细则>的通知》（汕人社[2015]461 号）、《汕头市人力资源和社会保障局、住房和城乡建设局关于建设领域农民工工资保证金管理暂行办法》的通知（汕人社发【2017】16号）等文件的规定，建设项目施工承包单位应分别设立“工人工资支付专用帐户”和“工资保证金专用账户”，拨付工程款中的工人工资到“工人工资支付专用帐户”，具体金额按不低于工程进度款的15%，且确保能足额支付工人工资，并建立劳动用工管理台账。工资保证金专用账户中具体缴存金额按相关规定比例计算。


1. 总则
1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目EPC总承包进行招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

(1) 资质要求：见投标人须知前附表；
(2) 业绩要求：见投标人须知前附表；
(3) 信誉要求：见投标人须知前附表； 

(4) 项目管理机构及人员要求：见投标人须知前附表；
(5) 其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。考核资格条件以联合体协议书中规定的分工为依据。不承担联合体协议有关专业工程的成员，其相应的专业资质不作为该联合体成员中同一专业单位的资质进行考核。
(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本招标项目的监理人；
(3)为本招标项目的代建人； 
(4)为本招标项目提供招标代理服务的； 
(5)被责令停业的； 
(6)被暂停或取消投标资格的； 
(7)财产被接管或冻结的；
(8)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
(9)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
(10)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
(11)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1招标人不组织现场踏勘，投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。
1.9.2 投标人自行负责踏勘现场发生的费用及在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.3投标单位中标后，不得对场地现状提出异议，不得以场地存在瑕疵为由拒绝签署项目合同书或履行所约定的各项义务。
1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当提供分包人侯选名单及其相应资料。
1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件的要求。
2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1) 招标公告； 

(2) 投标人须知；

(3) 评标办法（综合评估法）；

(4) 合同条款及格式；

(5) 投标文件格式；

(6) 技术标准；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清及修改
2.2.1 招标人可以修改招标文件，修改内容在“汕头建筑信息网”发布。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.2.2 投标人应在投标截止时间前随时查看“汕头建筑信息网”中有关本招标文件的修改内容。否则，由此引起的投标损失自负。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
2.2.3 招标文件、招标文件的澄清（答疑）纪要、招标文件修改（补充）文件均以网上的内容为准。当招标文件、澄清（答疑）纪要、修改（补充）文件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。
3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标人的投标文件分为商务文件和技术文件二卷，每卷独立成册并分别按本投标须知第4.1款的规定进行密封。各卷的内容应按招标文件规定的内容和格式编制并按以下顺序提交，投标文件应包括：
第一卷  商务文件

一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明书
三、授权委托书

四、联合体协议书
五、投标保证金

六、资格审查资料
七、投标辅助资料
八、其他资料

第二卷  技术文件

一、项目情况
二、项目勘察设计、采购、施工管理
三、项目重点、难点、分析
四、工程情况

五、项目质量、进度、投资管理
六、项目勘察设计方案

七、项目施工方案

3.2 投标报价

3.2.1投标报价要求详见投标人须知前附表。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3投标报价的其他要求详见投标人须知前附表。

 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和担保形式和第5章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（具体条款按各银行出具的格式为准）
3.5 资格审查资料（提供复印件资料的，投标时必须提交相应原件进行核对，否则将不能通过资格审查）
本招标采用投标人须知前附表规定的审查方式对投标人进行资格审查，投标人须按但不限于本章第1.4.1项要求递交符合资格审查资料：

①企业营业执照副本、企业资质证书副本（如联合体投标的，各方均应提供）；

②企业安全生产许可证副本（有效期内，如联合体由牵头人提供）；

③联合体共同投标协议原件（如联合体投标的，需提供）；

④项目负责人的建造师注册证（或建造师临时执业资格证）、有效期内安全生产考核合格证（B类）、社保证明（如联合体由牵头人提供）； 

⑤设计负责人职称证、社保证明（如联合体由组成单位提供）；

⑥该企业近3年经过审计的年度财务报告（如联合体投标的，由牵头人提供）；

⑦广东省以外企业在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及拟派项目负责人信息录入的网页打印件（如联合体投标的，各方均应提供）；

⑨施工企业加入《汕头市建筑企业诚信综合评价体系》网页截图打印件。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第5章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印。投标人应按招标文件第5章“投标文件格式”所列格式及格式中的说明进行签名、盖章，其余每页由投标人(联合体投标的，由牵头人盖其单位公章)盖单位章，投标文件副本需加盖投标人单位公章(联合体投标的，由牵头人盖其单位骑缝章)。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人单位公章(联合体投标的，由牵头人盖其单位公章)或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.4投标文件正本1份，副本7份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。副本可采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5投标文件的正本与副本应采用A4或A3纸编制(图表页可例外)，分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，加贴盖有投标人（或联合体牵头人）单位章的封条。
4.1.2投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”或“副本”字样外，封套还应写明以下内容：

(1) 所投项目名称；

(2) 招标人的名称和地址；

(3) 投标人的名称和地址，并加盖单位公章(联合体投标的，由牵头人盖其单位公章)；

(4)“在投标截止时间之前不得拆封”的字样。

4.1.3未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标人递交投标文件后，应在投标文件递交登记表上签字确认。

4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.4证明材料原件的递交

投标人应将资格审查资料及各评分得分点材料的相关资料原件在递交投标文件时一并提交，各评分得分点材料不提供不得分。

如果证明材料原件中有已取得电子证书的，可以提供系统打印的电子证书（加盖相应投标人公章），系统打印的电子证书（加盖相应投标人公章）也可视同为原件。

若取得新版建筑业企业资质证书的可以通过扫描建筑企业资质证书上的二维码查询企业资质情况，投标人需提供新版资质证书复印件（加盖公章）。

请投标人按《投标人递交证明材料原件回执一》内容要求认真填写，将所有需要递交的证明材料原件及一式两份《投标人递交证明材料原件回执一》为一袋（箱）密封包装，在封口上贴上封条，封条上应加盖投标人公章（若联合体，加盖牵头人公章），再将整袋（箱）在递交投标文件时一并提交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在本章第1.10.3项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人（若为联合体，由牵头人派出）的拟派项目负责人准时参加。投标人的拟派项目负责人未参加开标会的，招标人可将其投标文件按无效处理。

5.1.2投标人递交投标文件和开标会时，必须由拟派项目负责人（若为联合体，由牵头人派出）持本人身份证原件和法定代表人证明书、法人授权委托书（如有委托、建造师注册证书（复印件加盖公章）、联合体协议书（复印件加盖公章）、一式二份《投标人递交投标文件及证明材料原件回执二》同时准时到场参加。否则，招标人将拒绝其投标。

5.1.3投标人（含联合体牵头人）的投标代表人未到或不按要求出示其有效的身份证明文件的，其投标将被拒绝。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1) 宣布开标纪律；

(2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人法定代表人或其委托代理人是否在场；

(3) 宣布参加开标会的有关单位的代表；

(4) 除投标人须知前附表另有约定外，由投标人推荐的代表检查投标文件的密封情况；

(5) 宣布投标文件的开启顺序：按递交投标文件的先后顺序的逆序；

(6) 设有标底的，公布标底；

(7) 按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价及下浮率、质量目标、工期及其它招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；

(8) 开(唱)标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等有关人员在开标记录上签字确认；

(9) 开标结束。

5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
(5) 与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 评标过程及结果公开
7.1 定标方式

7.1.1 经公示无异议后，招标人确定第一中标候选人为中标人。

7.1.2 如第一中标候选人因自身原因放弃中标，或被行政监督主管部门取消中标资格，或因不可抗力等原因不能履行中标义务，或在规定的期限内未能与招标人签订合同时，招标人将宣布第一中标候选人中标无效，并确定第二中标候选人为中标人，依此类推。没有第二中标候选人或下一中标候选人的，招标人将依法重新组织招标。
7.2 中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
7.3 中标通知
中标人确定后5个工作日内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及为能中标原因作出任何解释。未中标人不得向招标人或其他有关人员索要评标过程的情况和材料。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保，履约担保金额为中标价的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体中牵头人提交。

7.4.2中标人不能按本章第7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同
7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金的双倍金额补偿投标人损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1) 投标截止时间止，投标人少于5个的；

(2) 通过资格审查的投标人少于3个的；

(3) 经评标委员会评审后否决所有投标的；

(4) 评标委员会否决不合格投标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

(5) 同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

(6) 中标候选人均未与招标人签订合同的。

8.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批建设工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

(1) 招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

(2) 招标人向投标人泄露标底；

(3) 招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

(4) 招标人预先内定中标人；
(5) 其它串通投标行为。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1  下列行为均属以他人名义投标：

(1) 投标人挂靠其它单位；

(2) 投标人从其它单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

(3) 由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

9.2.2  下列行为视为允许他人以本单位名义承揽工程：

(1) 投标人的法定代表人委托的委托代理人不是投标人本单位人员；

(2) 投标人拟派的项目负责人、勘察设计负责人不是本单位人员。

投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

(1) 聘任合同必须由投标单位与之签订；

(2) 与投标人单位有合法的工资关系；

(3) 投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。

9.2.3  下列行为均属投标人串通投标报价：

(1) 投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

(2) 投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

(3) 投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

(4) 投标人之间其它串通投标报价的行为。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第3章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第3章 评标办法(综合评估法)

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致或联合体投标人成员单位名称与其营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。

	
	
	投标文件的签字盖章
	符合第2章“投标人须知”第3.7.3项规定

	
	
	投标文件格式
	符合第5章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价下浮率

	
	
	投标文件的正本、副本数量
	符合第2章“投标人须知”第3.7.4项规定

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第2章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第2章“投标人须知”第3.2.2款规定

	
	
	投标内容
	符合第2章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第2章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第2章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第2章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第2章“投标人须知”第3.4.1款规定

	
	
	权利义务
	符合第4章“合同条款及格式”规定的权利义务

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	方案部分： 10 分

商务部分： 30分

投标报价： 60 分

	条款号
	评分因素
	评分标准

	评标基准率计算方法
	设计评标基准率
	①投标人报价下浮率有效区间[0%,20%]（含界值）；

②除去投标人有效报价下浮率中的一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为设计评标基准率（如果参与评标下浮率平均值计算的有效投标人少于5家时，则不需去掉最高值和最低值）。

	
	工程评标基准率
	①投标人和评委报价下浮率有效区间均为[5%,10%]（含界值）；

②开标前评委通过随机抽取确定各自报价下浮率，然后将报价下浮率密封保存。商务文件和技术文件评审完成后开启评委下浮率并除去一个最高值和一个最低值，计算其平均数得出X；

③除去投标人有效报价下浮率中的一个最高值和一个最低值后对剩余有效投标下浮率进行算术平均得出Y值，如只有5家投标单位即不去掉最高值和最低值；

④取X值和Y值的平均值为工程评标基准率Z值。

	2.2.2
(1)
	方案部分

(满分10分)
	方案部分

(满分10分)
	设计重点难点理解透彻，设计内容完整，设计方案先进、经济、合理、可行。对项目工期、特点等了解透彻，设计内容全面，方案先进、经济、合理，符合环保要求，与项目实际结合紧密，对施工具有高度的指导性。

投标人之间横向比较，优得 10－9 分，良得 8－7 分，一般得 6－5 分。

	2.2.2
(2)
	商务部分
(满分30分)

	业绩

(满分7分)

	(1)投标人（联合体的勘察设计方）2011年1月1日至今参与过勘察设计施工总承包或设计施工总承包项目总投资大于50000万元（含50000万元）的任务，能提供合同的每项业绩得1分，本项最多得2分。

（2）投标人（联合体的勘察设计方）2011年1月1日至今，所设计的给排水工程（同一项目包含管线及提升泵站，且能在奖状中反映管线及泵站）获得过中国勘察设计协会颁发的优秀工程勘察设计行业一等奖的得5分，二等奖得2分，三等奖得1分；本项最多得5分，同一项目获不同奖项等级按最高得分计一次，不累加，不同项目按最高分计一次，不累加。

	
	
	信誉荣誉
（满分15分）
	（1）投标人（联合体的勘察设计方）同时具备ISO质量管理体系认证、职业健康安全管理体系、环境管理体系的得2分，如再具备质量管理体系AAA认证证书在得3分，本小项最高得5分。

（2）投标人（联合体的勘察设计方）具有中国市场学会信用工作委员会和中国管理科学研究院诚信评价研究中心联合评为“AAA信用企业”证书的得5分，获得“AA信用企业”得2分，获得“A信用企业”得1分，本小项最多得5分。

（3）勘察设计单位同时具备设计综合资质甲级与勘察综合类甲级的得5分。

注： 以上资料投标人需提供原件核对，否则不计分。

	
	
	设计负责人（满分5分）
	（1）设计负责人同时具备给排水专业高级工程师技术职称、注册公用设备工程师（给水排水）执业资格的得1分，如同时具备给排水专业教授级高级工程师技术职称、注册公用设备工程师（给水排水）执业资格的得3分，本小项最多得3分。

设计负责人曾参与的给排水项目曾获得中国勘察设计协会颁发的全国优秀工程勘察设计行业奖市政公用工程一等奖得2分、二等奖得1分、三等奖得0.5分，本项最多得2分。

注：必须是投标人（联合体的勘察设计方）在职设计人员，提供本单位自招标公告发布之日起按一个月的社保证明。 以上资料投标人需提供原件核对，否则不计分。

	
	
	投入其他专业人员资历水平

（满分3分）
	各专业负责人（给排水、建筑、结构）具备教授级高级工程师职称的，每专业1分，具备高级工程师职称的，每专业得0.5分；本项最高得分3分。

注：必须是投标人（联合体的勘察设计方）在职设计人员，提供本单位自招标公告发布之日前一个月的社保证明。 以上资料投标人需提供原件核对，否则不计分。

	2.2.2

(3)
	投标报价

(满分60分)
	设计投标

报价

(满分10分)
	当投标人设计投标下浮率等于设计评标基准率时得 10 分，并按下列公式计算设计报价分，精确到小数点后两位。

①设计报价下浮率大于设计评标基准率时：

得分=10-（设计报价下浮率–设计评标基准率）×100×0.1；

②设计报价下浮率小于设计评标基准率时：

得分=10-（设计评标基准率–设计报价下浮率）×100×0.2。

	
	
	工程投标

报价

(满分50分)
	当投标人工程投标下浮率等于工程评标基准率时得 50 分，并按下列公式计算工程报价分，精确到小数点后两位。

①工程报价下浮率大于工程评标基准率时：

得分=50–（工程报价下浮率–工程评标基准率）×100×0.5；

②工程报价下浮率小于工程评标基准率时：

得分=50-（工程评标基准率–工程报价下浮率）×100×1。


注：如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附资料的继承性。

评标委员会各成员投票浮动幅度（5%≤下浮幅度≤10%）等分成若干份，每份对应的数值为一个下浮系数，再设定若干号码球与这些下浮系数建立一一对应的关系。开标前，在评标室由评标委员会的每一位成员通过抽取机随机抽取号码球（号码球当场公开确认后重新放回号码机，与剩余的号码球一起供其他成员抽取），其号码球对应的系数即为该评委成员选定的下浮系数，将下浮系数在招标人和交易中心工作人员现场见证下收集，当场密封。

评委随机抽中的号码球与下浮系数的对应表：

	抽中号码球
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	对应下浮系数
	5.0%
	5.1%
	5.2%
	5.3%
	5.4%
	5.5%
	5.6%
	5.7%
	5.8%
	5.9%

	抽中号码球
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	对应下浮系数
	6.0%
	6.1%
	6.2%
	6.3%
	6.4%
	6.5%
	6.6%
	6.7%
	6.8%
	6.9%

	抽中号码球
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	对应下浮系数
	7.0%
	7.1%
	7.2%
	7.3%
	7.4%
	7.5%
	7.6%
	7.7%
	7.8%
	7.9%

	抽中号码球
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	对应下浮系数
	8.0%
	8.1%
	8.2%
	8.3%
	8.4%
	8.5%
	8.6%
	8.7%
	8.8%
	8.9%

	抽中号码球
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	对应下浮系数
	9.0%
	9.1%
	9.2%
	9.3%
	9.4%
	9.5%
	9.6%
	9.7%
	9.8%
	9.9%

	抽中号码球
	51
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	对应下浮系数
	10.0%
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评标标准进行计算打分，投标人评标总得分为信用等级得分、商务部分得分、技术部分得分之和，评标委员会按总得分由高至低依次推荐三个中标候选人，并标明推荐顺序。若总得分相同，投标报价得分高的投标人排序为先；若投标报价得分也相同，则由评委根据投标业绩、投标报价均衡度等，通过记名投票表决(不得弃权)，以“少数服从多数”的原则确定排序。
2. 评审标准

2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
(1)信用等级：见评标办法前附表；
(2)商务部分：见评标办法前附表；
(3)技术部分：见评标办法前附表。
2.2.2 评分标准
(1) 信用等级评分标准：见评标办法前附表；
(2) 商务部分评分标准：见评标办法前附表；
(3) 技术部分评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，应否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标应予否决：

(1) 第2章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

(2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行打分，并计算出评标总得分。

3.2.2 评标总得分计算保留小数点后两位，小数点后第两位“四舍五入”。
3.2.3 评标总得分=信用等级得分+商务部分得分+技术部分得分。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应予否决。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第2章“投标须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照评标总得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第4章 合同条款及格式
第一节 通用合同条款

本合同通用合同条款执行《中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件(2012年版)》之通用合同条款内容。
第二节 专用合同条款
1.一般约定

1.1 词语定义
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、招标文件，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.4 投标函：本合同特指《投标函》。
1.1.1.5 投标函附录：本合同特指投标文件。
1.1.1.7 价格清单：本合同指承包人按合同专用条款第17.1款要求编制，并经发包人委托的第三方造价咨询单位审核。
1.1.1.8 承包人建议书：（本合同不适用）。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人：本合同发包人为                                   。
1.1.2.3 承包人：本合同承包人为                                   。
1.1.2.4 承包人项目经理：本合同的项目经理由施工负责人担任，二者为同一人，合同中有关项目经理权利和义务均由施工负责人承担。
1.1.2.5 设计负责人：本合同设计负责人为                           。
1.1.2.6 施工负责人：本合同施工负责人为                           。
1.1.2.7 勘察负责人：本合同勘察负责人为                           。
1.1.2.8 分包人：经发包人批准的专业工程分包单位。
1.1.2.9 监理人：本合同监理人为                                   。
1.1.2.10 总监理工程师：本合同总监理工程师为                      。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.5 缺陷责任期：整体工程缺陷责任期2年。
1.1.4.6 基准日期：本合同基准日期约定为按通用条款。
1.1.4.12 完工日期：指发包人确认的具备单位工程验收条件之日。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.4 暂列金额：本合同不适用。
1.1.5.5 暂估价：本合同不适用。
1.1.5.6 计日工：本合同除另有约定外，不采用计日工方式计量及支付。
1.1.6 其他
1.1.6.3 变更：本合同的变更均是指在承包人设计并经发包人及政府相关部门批准后的施工图设计文件确定后，根据第15 条的约定，经指示或批准对发包人要求的改变。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。本合同解释合同文件的优先顺序如下：
(l）合同协议书；
(2）中标通知书；
(3）专用合同条款；
(4）通用合同条款；
(5）招标文件（含澄清文件）；
(6）投标文件（含澄清文件）；
(7）其他合同文件。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 承包人文件的提供：承包人交付的设计文件、份数及时间约定如下
	序号
	资料及文件名称
	提交日期
	份数
	备注

	1
	勘察成果文件
	收到招标人发出的进场通知后30天内
	10
	含电子版

	2
	方案设计成果文件
	按发包人要求
	10
	含电子版；1:1000平面布置总图10份。


	3
	报建相关设计成果文件
	按发包人要求
	满足报建需要
	

	5
	施工图设计成果文件（包括施工图、主要材料设备清单、技术规范等文件）
	按发包人要求及工程进度需要
	8
	根据施工需要提供，还应提供电子版。

	6
	竣工图
	按发包人要求
	8
	书面版和电子版

	7
	其他设计文件
	按发包人要求及工程进度需要
	按发包人要求提交
	含电子版


注：上表对于设计成果文件的份数要求均不包括承包人自己施工所需的份数。
1.6.2 发包人提供的文件：发包人提供文件的份数及时间的约定如下：
	<div align="center">序号</div>
	<div align="center">资料及文件名称</div>
	<div align="center">份数</div>
	<div align="center">提交日期</div>
	<div align="center">有关事宜</div>

	1
	前期工作相关文件
	1
	招标时已提供
	如有补充或修改，根据需要提供

	2
	发包人要求
	1
	设计工作开始前
	

	3
	
	
	
	


1.7 联络
1.7.2发包人、监理人的发函和答复由承包人项目经理签收，送达地点为承包人项目经理部。如承包人拒绝签收，监理人可在签收回执上注明相关情况及原因，并由发包人现场工程师签字证明，并将函件放置于承包人项目经理部即视为送达。
2.发包人义务

2.3 提供施工场地
在监理人核准的施工总进度计划中要求提供用地时间的前3天提供施工图纸用地红线范围内施工用地。
2.4 办理证件和批件
承包人应按规定办理各类审批、核准或备案手续，发包人协助配合，以便于保证项目工期。
2.5 支付合同价款
本款双方约定为：发包人按合同约定支付合同价款，发包人无需提供支付担保。
3.监理人

3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准
（1）确定延长完工期限；
（2）作出变更决定；
（3）批准承包人更换施工负责人、技术负责人、设计负责人、主要设计及施工管理及技术人员。
（4）在合同履行期间，发包人有权根据具体情况调整监理人需经发包人批准的权力范围并通知承包人。
尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。
4.承包人

4.1 承包人的一般义务
4.1.10 其他义务
（1）在施工过程中要保护好临近建筑物和构筑物，如发现地下管线、地下文物等，应立即停止该部位施工并及时向监理人反映。对地下管线、地下文物及临近建筑物和构筑物等，谁损坏谁负责。
（2）协助发包人处理征地拆迁以及在施工中可能出现的其他问题，并自行解决施工临时用水、用电等问题。
（3）协助发包人布置工程施工现场会，产生的费用由发包方承担。
（4）承包人应与其雇用人员签订雇用合同按时发放工资，不许无故拖欠或克扣所雇用人员工资。否则，发包人将有权采取必要措施进行处理。
（5）办理设计、施工相关手续。负责按当地政府要求办理在设计、施工各阶段应由设计单位、施工单位办理的有关证件，并承担办理证件的有关费用。
（6）承包人有义务配合发包人完成上级主管部门和其他政府部门、社会团体对本工程的检查。
（7）中标后，如工程征地工作未完成，承包人应负责工程建设用地和施工走廊的测量放线工作，并联系、协调、配合和帮助当地政府和发包人进行征地和拆迁工作。
（8）承包人应处理好同工程所在地村社居民关系，发包人必要时予以协助。
（9）临时征地复原：承包人施工完毕后，应按要求使施工中使用过的道路及临时道路恢复原貌。
（10）承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（10.1）承包人须于每月最后一日向总监理工程师提供如下计划、报表，经监理单位审核后，报发包人批准后实施：
A、当月应完成的工程进度和实际完成进度统计报表一式四份（说明提前或拖延原因）（时间从上月最后1日至当月最后一日的前一日）；
B、当月完成的工程量申报,要求分细项申报,并有完成金额一式四份（时间从上月最后1日至当月最后一日的前一日）；
C、下月资金使用计划一式四份（时间从下月1日至下月最后一日）；
D、下月施工进度计划一式四份（时间从下月1日至下月最后一日）；
E、下月施工拟投入设备、劳动力计划一式四份（时间从下月1日至下月最后一日）；
F、当月工程质量、安全生产、文明施工情况报告一式四份（时间从上月最后1日至当月最后一日的前一日）；
G、承包人负责向发包人提供工程事故报告一式四份（如果发生时）。 
H、承包人应在每月最后一日前向发包人提交对各专业间的组织管理、协调、配合等方面情况及所出现问题的专项报告。
上述计划、报表的具体格式，先由承包人提出格式建议，经监理单位和发包人调整后按统一格式执行。
（11）根据工程需要，承包人应提供和维修有关白天或夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。若承包人未履行上述义务造成工程、财产、人身损害等，由承包人承担责任及因此所发生的一切费用。
（12）在承包人进场后，负责工程施工场地安全和文明施工管理，承担有关安全保卫义务，要求符合当地有关安全生产、文明施工的相关规定。
（13）未移交发包人使用前，对已完工工程的保护工作及费用均由承包人负责，发生损坏由承包人自费修复；
（14）承包人须按监理人批准的施工组织设计进行施工现场布置、放置材料机械及其他设施，及时将施工垃圾、余泥运出场外，达到省、市文明施工样板工地标准，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。
（15）交工前清理现场要求：工程完工验收后10天内，承包人应对施工场地进行清理。
（16）严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、夜间施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和发生的费用。
（17）对于承包人所雇用的工人出现的伤亡事故或损失，应由承包人自行负责，对于这类伤亡或损失，发包人不负责任，不负担涉及这类伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其它费用。
（18）承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的必需的不可能避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调。
（19）应仔细踏勘现场，在编制施工组织设计方案充分考虑以下情况及相应产生的费用（除另有约定外，发包人不另行相关费用），包括但不限于：
（19.1）施工运输中使用村路应充分考虑与当地政府和农民做好沟通协调工作，做好交通规划及疏解工作，不得因本施工严重影响当地正常交通组织，造成堵塞，并及时清理因本项目施工造成的道路污染。
（19.2）充分考虑土方施工、运输而产生的噪音、粉尘、重载运输车辆可能对当地村民的的生活、房屋、农田、田基路等造成不良影响，在保证达到文明施工与环境保护要求的同时，充分考虑与当地政府和农民做好沟通协调工作，并适当考虑优先使用附近村民土方机械和劳动力。
（20）承包人应在合同签订的同时，与发包人签订《工程建设项目廉政责任书》。
（21）承包人应当按照国家及广东省、汕头市的有关规定和本合同的有关约定加强参与本合同工程建设人员（包括农民工）的管理。
（21.1）按时足额支付本合同工程建设人员（包括农民工）工资

1）承包人应当根据劳动合同约定的工人工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。
 2）承包人支付工人工资应编制工资支付表，如实记录支付表，支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存备查。
 3）承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付工人工资。

4）承包人应按照广东省人力资源和社会保障厅等九部门印发的《关于建设领域工人工资支付分账管理的暂行办法》中相关规定,在本市行政区域内的实体商业银行出具担保足额支付工资的独立保函或者开立银行存款专用账户，按承建工程项目合同造价的规定比例存入资金，用于处置建设领域因欠薪引发的劳资纠纷群体性引发事件，维护劳动者合法权益，当拖欠工资且符合提取条件时，人社部门从工资保证金专户中提取相应资金，发放被欠薪工资。

5）承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付工人工资，否则，视为违约，并按相应条款承担违约责任。
6）承包人不按合同及有关规定按时、足额支付专业分包或劳务分包单位合同价款及民工工资而被投诉或上访属实的，发包人将严格按照合同约定追究其违约责任；如因此致使民工集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的，发包人将立即终止与承包人的合同，并上报省、市主管部门，建议取消其参加当地建设工程的投标资格，并由发包人予以公告。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。
 7）由于承包人或其管理的分包单位、劳务合作单位拖欠民工工资，致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付民工工资的，发包人除追究承包人和其它相关责任单位的违约责任外，还将在工程结算时双倍扣回发包人先行垫付的民工工资金额作为补偿。
 8）承包人必须以高度负责的态度，对存在的可能引发劳资纠纷的各种因素进行排查，及时化解、处理可能发生劳资纠纷的不稳定因素；尤其是对恶意煽动民工集体上访、集聚围阻的行为，要善于及时发现并敢于揭露、制止。
（21.2）成立处理劳资纠纷的协调机构：承包人必须成立处理劳资纠纷的协调机构，承包人主管领导和项目经理要亲自负责，配备专职人员，及时化解劳资矛盾及纠纷，并及时揭露、制止恶意煽动民工集体上访、集聚围阻的行为，保证在整个工程进行期间不发生民工集体上访、集聚围阻等事件。
（22）工程完工后，由承包人编制竣工图。

（23）工程实施所需的永久用地和临时用地（包括弃渣场和临时堆放场地等）由承包人自行解决。发包人负责本工程的征地、移民和拆迁的实施和相关费用（如有），按规定向承包人提供施工场地，提供场地的期限和方式在前述协议时确定。
4.2 履约担保
履约担保金额：合同价（工程费+勘察设计费）的10％；
履约担保的形式：履约保函。

履约保函要求：联合体的履约担保由联合体牵头人出具。
保函在竣工验收合格且完成约定的责任后28天内退还，在此之前履约担保须一直保持有效。
在本工程实施过程中，如果承包人未能按合同条款规定履约或违背了合同规定的承包人应负的责任和义务，发包人有权从履约担保中索赔相应的违约金。
4.4 联合体

补充以下内容：

4.4.4如果联合体中标，合同签订后，联合体成员根据所承担的工作内容分别向招标人提交相关支付协议，由招标人据此向联合体成员分别支付相关费用。
4.5 承包人项目经理（即施工负责人，下同）
4.5.1 项中 “并委派代表代行其职责” 删除，本工程竣工验收前施工负责人不能参与其他工程项目招投标。
4.5.2 补充以下内容：
项目经理应履行下列职责：
（1）贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行工程总承包企业的管理制度，严格履行工程总承包合同。
（2）代表承包人组织实施工程项目管理，对实现合同规定的项目目标负责。
（3）组织编制项目管理实施规划。对项目实施全过程进行策划、组织、协调和控制。
（4）对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理。
（5）建立质量管理体系和安全管理体系并组织实施。
（6）完成合同规定应达到的项目安全目标、质量目标、进度目标等任务。
（7）在授权范围内负责与发包人、监理人、分包人及其他各协作单位的协调，解决项目中出现的问题。
（8）进行现场文明施工管理,发现和处理突发事件。
（9）参与工程完工验收,准备结算资料和分析总结。
（10）负责组织处理项目的管理收尾和合同收尾工作。
（11）协助企业进行项目的检查，鉴定和评奖申报。
（12）按监理人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

（13）承包人项目经理在未经承包人授权同意的情况下，不得代表承包人分包工程。不得与分包人签订分包合同

4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7 撤换承包人项目经理（施工负责人）和其他人员
补充以下内容：发包人要求承包人撤换不合格人员，承包人必须立即执行。如果发包人的撤换通知下达5天后，承包人仍拒不执行，则视为该部门负责人空缺，承包人需按本合同的约定承担违约责任，同时承担因此对发包人造成的工期延误和经济损失。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 补充以下内容：
（1）承包人应当根据劳动合同约定的工人工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。
（2）承包人支付工人工资应编制工资支付表，如实记录支付表，支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存备查。
（3）承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付工人工资。

（4）根据《关于印发<建设领域工人工资支付分账管理实施细则>的通知》（汕人社[2015]461 号）等文件的规定，建设项目施工承包单位应设立“工人工资支付专用帐户”，拨付工程款中的工人工资到“工人工资支付专用帐户”，具体金额按不低于工程进度款的15%，且确保能足额支付工人工资，并建立劳动用工管理台账。
（5）承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付工人工资，否则，视为违约，承担相应违约责任。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1本款修改为：除发包人现有的资料外，承包人应自行收集施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
（1）进度计划的提交时间约定：接到开始工作通知后7天内；
（2）监理人批复合同进度计划时间的约定：监理人应在收到承包人提交的完整合同计划后10日内批复或提出修改意见。
（3）承包人在 监理单位发出进场通知后3天内将  施工组织设计报送监理人审批。承包人提交的施工组织设计应当载明如下内容（包括但不限于）：
1）各分部分项工程的完整的施工方案；
2）施工资源投入计划，包括：机械设备进场计划、工程材料和物料进场计划、施工人员进场计划等；
3）季节性施工措施；
4）保证工期、质量的措施；
5）保证安全生产，文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施；
6）妥善处理与相邻施工地作业现场关系的措施；
7）其他与工程施工有关的管理方案、措施。
8）承包人编制的工程进度计划内容应全面详实，且应针对全部或分项施工作业和特点提出施工方法、施工穿插顺序及时间安排，并在各节点位置标注相应的工程量、资金使用计划、人机组织及材料消耗量。
9）保证执行施工组织设计中所承诺的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入。
（4）各分项工程开工前，承包人必须在施工组织设计中编制资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。特别是施工所需的机械设备（包括自有和租赁），应与投标文件填报的品牌、数量、质量、规格、性能相符且具备正常施工功能，并配有明显的承包人单位标志，且为合法使用设备（如年检证、使用证等），便于发包人检查承包人施工设备投入情况。
施工过程中，承包人因特殊原因需变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，应当提前7天提出申请，报总监理工程师和发包人批准。允许机械、设备调整的原则为：所调整机械、设备，规格、标准只能比原计划提高，不能降低；数量原则上不允许减少，如确因更换先进设备提高了工效，可考虑在总工作能力不降低的前提下同意调整。未经发包人许可，承包人开工后已进场的机械设备在任何情况下都不得在计划使用期间撤出现场。若施工机械、设备在施工过程中发生损坏的情况，承包人必须在3天内修复或更换。
因设计变更、施工现场情况变化造成工程内容、工程量变化，须调整机械、设备的规格、数量的，承包人须在变更或变化确定后3天内，提出完整的更新施工方案和资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。
承包人擅自变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，视为承包人违约，承担合同规定的违约责任。
4.12.2 合同进度计划的修订
（1）承包人提交合同进度计划的修订报告的时间约定：在承包人能够预计可能会实际进度计划不符后的7日内或实际已经不符的3日内提出。
（2）监理人批复合同进度计划修订报告时间的约定：监理人应在收到承包人提交的完整合同计划修订报告后5日内批复或提出修改意见。
5. 勘察、设计

5.1 承包人的设计义务
5.1.1 补充以下内容：
（1）在项目实施过程中，如果发包人或政府主管部门提出修改设计的要求，承包人应无条件进行优化设计、变更设计等，直至满足要求。

（2）限额设计：本工程项目投资必须按照发改部门批复确定的投资额度和要求严格控制。在保证设计质量的前提下，承包人应按投资限额进行设计，严格控制施工图设计的变更，编制工程预算时确保不突破工程建安费用（含设备购置费）。施工预算财政审核的工程建安造价如果超过设计概算的工程建安造价时，招标人将处设计单位设计费15%作为违约金、处施工单位工程总造价2%作为违约金，且设计费结算基数取投资估算的工程建安造价与施工预算财政审核的工程建安造价、工程结算的工程建安造价的低者结算。如因中标人原因拒不修改影响工期，中标人应承担违约责任并处工程总造价5%的违约金用于赔偿招标人。
（3）因勘察设计工作不细致不到位、存在过失等原因造成工程增加投资，发包人不予确认，由承包人自行负责，工期不予顺延。
5.2 承包人设计进度计划

承包人设计进度计划: 在收到招标人发出的通知后30日内完成施工图设计；施工图经审图机构提出修改意见后7日内完善相关设计文件。施工现场配合应满足业主施工期间需要，服务期应至工程竣工。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人修正进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意:

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查。政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
5.3.4施工图审查工作及费用由招标人负责。
5.7 设计后续服务
承包人应在施工现场设立代表处或派驻经验丰富的设计代表常驻施工现场，做好施工现场服务，包括但不限于：
（1）开工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作；
（2）在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计；

（3）其他设计问题。

（4）未经发包人批准，承包人在投标文件中承诺的常驻施工现场的设计代表不得更换，否则承包人承担应的违约金。

5.8 勘察工作的责任和义务

（1）乙方在开展勘察工作前，应向甲方提交勘察工作纲要，并按经过甲方审核批准的工作纲要实施开展勘察工作。

（2）乙方应按国家技术规范、标准、规程和本合同约定的勘察范围及技术要求实施勘察工作，按本合同约定的时间提交质量合格的勘察成果文件并对其负责。

（3）乙方实际完成的勘察工作量及勘察成果文件由施工图审查单位负责审核，并须经甲方或甲方委托的第三方确认后才能作为结算依据, 对于超过设计要求的勘察深度的工作量不计算；乙方应确保其提交的勘察成果文件是完整、准确及有效的，且能通过施工图审查单位根据相关规范、规定进行的审核。

（4）乙方提交的勘察成果必须经过实地勘察获得，不得采用推断或借鉴，禁止虚假；乙方提交的勘察成果经甲方或甲方委托的第三方确认未达到本合同约定的质量要求时，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到合同要求；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担由此产生的全部费用（含测量勘察费用）。

（5）勘察单位应根据勘察任务建立项目组，从组织上保证投入的人力、物力能满足勘察开展的需要，保证不同勘察时段勘察工作的连续性和外部条件接口衔接的连贯性。

（6）勘察单位负责向发包人提交勘察成果资料 10套，光盘电子文件 2 套；如发包人要求勘察单位提供的勘察成果文件超过合同约定套数的，勘察单位按甲方要求提供但不作收费。

（7）乙方提交的勘察成果文件时间按甲方要求；相关勘察成果文件的质量须一次性通过。

9.测量放线

9.5 征地红线放线
如开工前未完成征地工作，承包人应负责工程项目征地过程中的全部征地红线放线工作，并自行配备人员、仪器、设备和其他物品，监理人应协助承包人，其所需全部费用由承包人承担。
10.安全、治安保卫和环境保护

10.2 承包人的安全责任
(1)执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）。
(2)承包人应按合同约定履行安全职责,执行监理工程师有关安全工作的指示,并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理工程师审批。

 (3)工程实施期间，承包人应编制相应的专项施工技术方案，报监理工程师审批后方可实施。同时做好施工范围内的高、低压电线、电塔、民房等保护工作，相关费用含在工程报价中，如造成损失由承包人自行承担。

(4)承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理。

(5) 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

(6)承包人应按监理工程师的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理工程师审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

(7)合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。

(8)承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人故意或重大过失原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

(9)由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。 
10.4 环境保护
10.4.2承包人应在进入现场前提交一式四份施工期间的环境保护方案，经监理工程师批准后实施。环境保护方案必须包括：施工现场所必须的照明灯光、护板、围护、栅栏、警告标志和值班人员名单，以及建筑垃圾、施工和生活污水、噪音、粉尘的处理排放。方案在实施过程中所采用的材料、设备等应使监理工程师和发包人满意。
对于承包人施工过程中造成的环境污染问题，经发包人或者监理工程师指出后，承包人未能在24小时之内采取整治措施，或者所采取的整治措施未有效消除污染的，发包人可以自行或者委托他人代为整治，由此所产生的一切损失、费用均由承包人承担。

11.开始工作和竣工

11.1 开始工作
开始工作的条件：本合同为勘察设计施工总承包合同，自相关约定的时间节点之日起开始计算工期，承包人应按此约定进场开展设计工作，并按经发包人批准的进度计划，按期开工施工。
11.2 竣工
预计竣工时间：见合同协议书。
11.3 发包人的工期延误
本款修改为：
本合同为勘察设计施工总承包合同，承包人是工期控制的主体，除发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期及增加费用外，承包人无权要求其他的延长工期和增加费用要求。
（l）因计划调整导致暂停施工的，延长工期；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查，延长工期；
（3）因改变功能和需求导致设计变更的，延长工期，费用按变更的相关规定执行。
11.4 异常恶劣的气候条件
11.4.1异常恶劣的气候条件的范围和标准：当地地震部门公布烈度8度及以上的地震；当地气象部门公布正面吹袭汕头市的风力大于10级热带气旋（即热带气旋底层中心附近最大平均风速大于24.5米/秒）：24小时内降雨量达200毫米的暴雨（以气象部门公布的为准）。
11.4.2由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的，按通用合同条款“21.3 不可抗力后果及其处理”执行。
11.5 承包人的工期延误
对于承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延；对于非承包人造成的工期延误，工期可以相应顺延，但该项顺延以不对关键节点工期和总工期构成不利影响为限。关键节点工期一般不予调整，承包人应当采取合理有效的赶工措施予以消化，而且这些合理有效的赶工措施已包括在投标总报价中，发包人不予补偿。承包人未能按照合同进度计划完成工作，或因承包人原因造成工期延误，发包人可按照合同条款要求承包人支付误期赔偿费人民币5000元/日，误期赔偿费最高限额为工程费的5%。

11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工的，赶工费用协商解决；承包人工期提前的，不支付奖金。
12.暂停工作

12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期及赔偿相关费用。
12.3 暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。
13.工程质量

13.1 工程质量要求
13.1.1工程质量验收标准：达到国家现行规范 “合格工程”标准。
设计质量要求：设计是安全、可行、实用、经济、美观的，深化设计文件是完整、正确、清晰的，深化设计成果达到能直接用于制造、安装、调试的深度，并能顺利通过发包人组织的深化设计成果验收。
1）“完整”是指每次交付的设计文件是符合合同及附件的规定、符合相关工程设计规范要求的、满足行业及国家标准的全部设计文件。
2）“正确”是指每次交付的设计文件均符合法律、法规、政策、标准、规范及各阶段设计要求的规定；同时保证设计的科学原理、基础资料完整、正确，设计方法、计算方法与结果、技术参数的选用正确，构造合理，各专业设计协调统一。
3）“清晰”是指每次交付的设计文件中的图样、线条、术语、符号、尺寸标准、文字说明等清楚准确。
现场施工质量要求：
1）符合国家、地方及相关行业质量技术及安全规范的要求；
2）符合经监理单位和发包人以及政府主管部门审批通过的设计图纸要求；
3）符合国家、地方及发包人认可的施工验收标准。

14.试验和检验

14.2 现场材料试验
14.2.3 承包人应按有关规定和监理人的指示进行各项材料、中间产品、金属结构、工程实体质量的检验，并承担所需费用。承包人必须委托经建设单位确认的有相应资质的检测单位开展自检工作，并与检测单位签订书面合同，检测单位现场取样时，施工单位、监理单位应派员进行旁站见证并签名确认。承包人应为监理人进行质量检查和检验提供必要的试验资料和原始记录。监理人在质量检查和检验过程中，对原材料、中间产品、金属结构、工程实体质量进行抽样检测的比例应满足相关规定，检测结果作为承包人的对比检测对承包人的检验结果进行复核。
15.变更

15.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。

（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价
本款修改为：
（1）设计范围内除新增单位工程外，设计费不予调价。

（2）工程费变更估价。本项目施工图审查通过后，根据最终确认的施工图纸，按本合同第17.1款的约定确定合同价格清单，本合同所提及的“工程变更”均指实际施工相对于施工图纸及合同价格清单的变更。由承包人编制变更预算，报监理人、发包人审核。变更定价原则如下：
①合同价格清单中已有适用或类似且合理的综合单价或价格的，则按已有的综合单价或价格执行。
②若合同价格清单中没有适用的综合单价或价格的，则： 

a、合同价格清单中已有类似项目，只是局部尺寸发生变化的，则按比例调整价格；只是材料发生变化，则仅调整价差。
b、合同价格清单没有类似项目的，国家及地方相关定额有的，应套用定额价格，并按中标下浮率下浮。参考定额优先次序为《广东省市政工程综合定额》（2010年颁布）和《广东省2010年建筑工程综合定额》及其他定额。
c、合同价格清单中没有类似项目的，也没有相关定额可套用的，应按市场询价获得价格，其中主材费的定价原则同本合同第17.1款约定原则。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的调整

删去本款全文，并代之以：本工程固定总价中的材料不调差，综合单价中的主要材料按下列原则调差:

（1）本工程合同施工期物价波动引起的调整方式：

①工程次要材料，不作价格调整；

②主要材料：钢筋、块石、水泥、中砂价格波动超过约定波动时进行调整

③在合同施工期内上述四种主材的平均信息价格，若该材料的平均信息价格相对已财审的预算单价涨跌≤8%时则不作调整，涨跌>8%时进行调整。

④调整幅度：只对涨跌超过8%的部分进行调整。

⑤调差价款在工程最后结算进行支扣。

（2）由承包人原因造成的超过合同施工期完成的工程量主要材料价不进行调整，非承包人原因造成的则按上述约定调整。

（3）价差调整金额不参与下浮。

16.2 采用造价信息调整价格差额

工程造价信息来源：汕头市建设工程造价管理站主办的汕头工程造价信息网的造价信息。

17.合同价格与支付

17.1 合同价格

17.1.1勘察费：
本工程中标勘察费仅作为签约合同暂定价的一部分。勘察费结算时，以经财政部门审核的实物工作量为基础，参照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》规定并按中标下浮率下浮结算。工程勘察费为完成工程勘察工作所需的全部实物工作收费、技术工作收费、辅助工作收费（包括但不限于办理相关许可、收集资料、拆除障碍物、修通现场作业道路及接通水源和电源、平整场地、勘察材料及加工等）等全部费用，招标人不另行补偿任何费用。最终结算审定的勘察费不得高于最高投标限价对应的勘察费（最终以发包人发出的书面通知为准），否则发包人按最高投标限价对应的勘察费作为最终的勘察费结算价。

17.1.2设计费：
本工程中标设计费仅作为签约合同暂定价的一部分。结算时，以财政部门审核的工程建安预算价为工程设计收费基价，参照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》规定并按中标下浮率下浮结算。最终结算的设计费不得高于最高投标限价对应的设计费（最终以发包人发出的书面通知为准），否则发包人按最高投标限价对应的设计费作为最终的设计费结算价。
17.1.3工程费：
本工程中标工程费仅作为签约合同暂定价的一部分。本工程计价依据执行粤建市函[2016]113号文，营改增模式。结算时，工程费以财政部门审核通过的工程量结算，采用建设部《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013规定的清单计价模式进行计价，定额按《广东省市政工程综合定额（2010年）》、《广东省安装工程综合定额（2010年）》、《广东省建筑与装饰工程综合定额（2010年）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2010年）》及相关定额；人工、材料、机械台班按施工期汕头建筑信息网颁布的参考价格平均价计算，无信息价的材料或设备则由发包人与承包人通过市场询价后协商确定，最终以财政部门审核的价格为准，按以上方法计算出该项目工程造价乘以（1-工程中标下浮率）作为工程费，但安全防护、文明施工措施费不参与降点。最终结算审定的工程费不得高于初步设计概算书中对应的建安工程费用加预备费之和（最终以发包人发出的书面通知为准），否则发包人按可行性研究报告中对应的建安工程费用加预备费之和作为最终的工程费结算价。
取中标人的投标下浮率为中标下浮率，并折算暂定中标价。

暂定中标价=勘察设计费最高投标限价×（100%-勘察设计费中标下浮率）+工程费最高投标限价×（100%-工程费中标下浮率）

17.2 预付款

17.2.1发包人在工程具备开工条件且施工单位主要设备及人员进场后10个工作日，发包人支付签约合同价（工程费）的10%作为工程备料款。

17.2.2预付款按工程实际进度抵扣，在每期工程进度款支付中同步抵扣。

17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间

（1）本合同勘察费支付方式（勘察费由招标人直接支付给负责勘察工作单位）：

签订合同10个工作日内，发包人支付暂定勘察费的20%；勘察人提交勘察成果资料后10个工作日内，发包人支付勘察人暂定勘察费的60%；剩余20%勘察费待发包人报财政部门审核确定后一个月内一次性付清。

（2）本合同设计费分期支付方式如下（设计费由招标人直接支付给负责设计工作单位）：

1）签订合同后10个工作日内，发包人支付暂定设计费总额的20％；

2）设计人提交施工图设计文件经审图机构审查合格10个工作日内，发包人支付暂定设计费总额的60％；

3) 发包人预留20％的尾款在竣工验收后一个月内一次性付清。

（3）本合同工程费（不含安全文明施工措施费）按进度支付，支付比例如下（工程费由招标人直接支付给负责施工总承包工作单位）：
⑴工程开工后每月20日前承包人应报送实际完成并经监理工程师及发包人审核批准后的进度报告，发包人按经审核的进度80%支付进度款。⑵工程竣工验收通过后，承包人应编制完成“工程结算书”，并编制完成工程竣工文件。工程结算经发包人依政府规定程序审核定案后由发包人拨足至定案造价的97%.定案造价的3%作为质量保证金；（3）质量保证金按工程保修书的约定执行。

 上述工程款（进度款）支付应视财政资金到位情况支付。
（4）安全文明施工费支付方式
发包人在工程开工后10个工作日内支付安全文明施工费总额的50%，中间安全评价合格后再支付40%，工程竣工安全评价合格再支付10%。
17.4 质量保证金

发包人扣除经财政部门审核定案后结算造价的3%，作为工程质量保证金，发包人在工程竣工验收合格之日起质量保修期满后14天内，将剩余保修金（不计息）返还承包人。
18.竣工试验和竣工验收

18.3 竣工验收
监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。

18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
19.缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自工程实际竣工日期起计算，保修期按《建设工程质量管理条例》规定执行。
19.7 保修责任
按《建设工程质量管理条例》规定执行。
20.保险

20.1 设计和工程保险
20.1.1 投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限的约定：

（1）承包人必须依法严格履行为职工和从业人员办理意外伤害保险的法定义务，为施工期间指定的工作和生活区域内从事与建筑施工直接相关工作的作业人员和管理人员办理建筑意外伤害保险。    

（2）建设工程意外伤害保险费由承包人代收代支，列入建筑安装工程费用，单列归入规费项下，专款专用。承包人不得以任何理由向被保险人摊派或变相摊派保险费。建筑意外伤害保险费以分部分项工程费、措施项目费、其他项目费三项之和乘以1‰计算，列入规费项下。 
21.3不可抗力

21.3.1不可抗力引起费用的承担：如遇不可抗力的自然灾害（里氏6级以上的地震、10级以上台风）。承包人应在接到预报时做好各种安全防护措施，尽量减少损失，发包人给予适当的工期顺延，其损失按相关责任由双方协商处理。如遇24小时内降雨量30mm及以上的大暴雨，承包人可向监理工程师提出工期顺延，承包人做好各种安全防护措施，其损失自行承担。
22.违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形
本款增加：
（10）承包人违反第4.5款关于承包人项目经理管理规定；
（11）承包人违反第4.6款关于承包人人员管理规定；
（12）承包人未按期支付民工工资的；
（13）承包人提供的结算资料弄虚作假的。

22.1.2 对承包人违约的处理
承包人发生违约行为时，监理人应及时向承包人发出书面警告，限令其在收到书面警告后的2天内予以整改，并处违约金5000元/次在下一期应付工程款中扣除。承包人应立即采取有效措施认真整改，并尽可能挽回由于违约造成的延误和损失。由于承包人采取整改措施所增加的费用，应由承包人承担。

22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知；因承包人多次违约，被发包人处违约金额达到合同价的5%，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。
24.争议的解决

24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，选择以下方式（2）解决。
（1）向汕头市仲裁委员会申请仲裁；
（2）向发包人所在地人民法院提起诉讼。
第三节 合同附件格式
附件一：合同协议书
合同协议书
汕头市潮南区两英镇人民政府(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施                (项目名称)，已接受                    (承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目EPC总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书；

(2)投标函及投标函附录；

(3)专用合同条款；

(4)通用合同条款；

(5)价格清单；
(6)廉政协议书

(7)其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币(大写)          (¥         )，其中工程勘测设计费：人民币(大写)        (¥        )，建安工程费：人民币(大写)       (¥       )。

中标下浮率：         。

4. 承包人项目负责人：       ；设计负责人：      。 
5. 工程质量符合的标准和要求：                       。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。若承包人为联合体，则联合体成员按各自完成任务分别向发包人收取合同价款。
8. 承包人计划设计开始工作时间：         ，实际开始工作时间按照发包人开始工作通知(设计)中载明的开始工作时间为准。施工工期为       ，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知(施工)中载明的开始工作时间为准。

9. 本协议书一式     份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                (盖单位章)     承包人（或联合体牵头人）：     (盖单位章)
法定代表人或                           法定代表人或
其委托代理人：              (签字)     其委托代理人：               (签字)
单位地址：                                  单位地址：                              
邮政编码：                                 邮政编码：                              
电   话：                                   电   话：                              
电子信箱：                                 电子信箱：                    
传     真：                                传     真：                     

开户银行：                                 开户银行：                    
帐     号：                                帐    号：                    

或联合体成员：            (盖单位章)  或联合体成员：            (盖单位章)
法定代表人或                 (签字)    法定代表人或               (签字)
其委托代理人：               (签字)    其委托代理人：               (签字)
单位地址：                                单位地址：                             
邮政编码：                                 邮政编码：                              
电   话：                                 电   话：                              
电子信箱：                              电子信箱：                    
传    真：                              传    真：                     

开户银行：                              开户银行：                    
帐    号：                              帐    号：                    

签订地点：                           

签订时间：        年   月   日
注：若承包人为联合体，则本合同协议书须由发包人与联合体各方共同签订。

附件二：履约担保格式
履约担保

             

 (发包人名称)：

鉴于                (发包人名称，以下简称“发包人”)接受       (承包人名称，以下称“承包人”)于    年   月   日参加         (项目名称) EPC总承包的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1. 担保金额人民币(大写)                 (¥             )。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

3. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止。

4. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

5. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：            (签字)

地    址：                                    
邮政编码：


  

          
电    话：                                   
           年    月    日

 第5章 投标文件格式
潮南区两英大溪综合整治一期工程勘察设计施工总承包
投标文件

(商务文件)

投标人：  (投标人名称并盖单位章)   

法定代表人或其委托代理人：  (签字或盖章)    
                                   年     月     日
注：联合体投标的，投标人名称应填入牵头人单位名称和成员单位名称，盖章只需盖牵头人单位章；法定代表人或其委托代理人签字由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字。
目  录

一、投标函…………………………
二、法定代表人身份证明书………………………
三、授权委托书……………………………………
四、联合体协议书 ………………………………

五、投标保证金……………………………………
六、资格审查资料 ………………………………
七、投标辅助资料…………………………………
八、其它材料………………………………………
注：为便于评标委员会评审，投标人可对目录进一步细化并编制页码
一、投标函及投标函附录

1.1投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）设计施工总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，工期 （按招标文件要求） ，按合同约定进行设计、实施和交（竣）工承包工程，质量标准 （按招标文件要求） ，修补工程中的任何缺陷（含后期养护），实现工程目的。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保、预付款担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（4）我方承诺投标文件中的拟派项目负责人与项目管理机构人员是确认到位的。

（5）我方承诺最终结算价不超过最高投标限价。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.附录

	序号
	报价项目
	下浮率(B)
	金额（万元）(C)
	项目负责人
	备注

	1
	勘察设计费报价
	下浮    %
	
	
	C=A×(1-B)

	2
	工程费报价
	下浮    %
	
	
	C=A×(1-B)

	3
	预备费
	——
	406.04
	——
	不降点

	4
	合计
	——
	
	——
	4=3+2+1


注：小数点后保留两位有效数字。
投标人（牵头人）： （盖单位章）       投标人（成员）： （盖单位章）  
法定代表人（牵头人）：（签名或盖章）  法定代表人（成员）：（签名或盖章）
地   址：                              地   址：    
电   话：                              电   话： 

传   真：                              传   真：  
邮政编码：                             邮政编码：           
                                        年      月      日
二、法定代表人身份证明书

投标人名称：                          
单位性质：                            
地    址：                            
成立时间：        年       月       日

经营期限：                               

姓名：         性别：         年龄：         身份证号码：        
职务：         系                      (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

	附：法定代表人身份证正面及背面复印件




投标人：      (盖单位章)      
日  期：         年    月    日

注：(1)联合体投标的，联合体的牵头人及成员单位均须单独出具法定代表人证明书； (2) 联合体投标的，联合体的牵头人、成员单位出具的法定代表人身份证明上的“投标人名称”只需填入其本单位名称并盖其单位章。
三、授权委托书

本人       (姓名)系       (投标人名称)的法定代表人，现委托      (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  (项目名称)  投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

	附：委托代理人身份证正面及背面复印件




投  标  人：        (盖单位章)         
法定代表人：         (签字)            
身份证号码：                           
委托代理人：         (签字)            
身份证号码：                           
日      期：            年     月     日

注：(1)联合体投标的，授权委托书由联合体的牵头人出具，且 “投标人名称”只需填入牵头单位名称并盖其单位章。
四、联合体协议书
与招标公告联合体协议书一致。
五、投标保证金保函、企业开立基本账户银行开户许可证复印件
投标人应在此提供投标保函及基本账户开户许可证复印件（联合体投标的，应由牵头人提供），并应保证投标保函及基本账户开户许可证复印件清晰可辨。
	投标保函复印件

	基本账户开户许可证的复印件


六、资格审查资料
6.1 投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传 真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓 名
	
	技术职称
	
	电 话
	

	技术负责人
	姓 名
	
	技术职称
	
	电 话
	

	成 立 时 间
	
	员工总人数
	

	企业资质等级
	
	其中
	项 目 负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技        工
	

	经营范围
	

	备    注
	


投 标 人：  (投标人名称并盖单位章) 
                                 法定代表人或其委托代理人：          (签字或盖章) 
                                                      年    月    日

注：1、联合体投标的，联合体的牵头人及成员单位均须单独出具投标人基本情况表。
2、联合体投标的，联合体的牵头人或成员单位在“投标人名称并盖单位章”只需填入其本单位名称并盖其单位章；法定代表人或其委托代理人签字由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字。
6.2 营业执照
附：营业执照副本复印件(联合体各成员均须提供)。
6.3 资质证书及安全生产许可证
附：勘察资质证书副本、设计资质证书副本、施工资质证书副本及安全生产许可证副本复印件。

6.4 近3年财务状况表

(近3年指2015、2016、2017年度)
(单位名称)财务状况表

	名称
	单位
	   2015 年
	 2016 年
	 2017 年

	一、注册资金
	
	
	
	

	二、净资产
	
	
	
	

	三、总资产
	
	
	
	

	四、固定资产
	
	
	
	

	五、流动资产
	
	
	
	

	六、流动负债
	
	
	
	

	七、负债合计
	
	
	
	

	八、营业收入
	
	
	
	

	九、净利润
	
	
	
	

	净利润所在页码
	P   
	P   
	P   


联合体投标的，联合体的牵头人单位单独出具。

6.5项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投 标 人：  (投标人名称并盖单位章) 
                        法定代表人或其委托代理人：          (签字或盖章)         
                                                      年    月    日

注：联合体投标的，投标人名称应填入牵头人单位名称和成员单位名称，盖章只需盖牵头人单位章。法定代表人或其委托代理人签字由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字。
6.6主要人员简历表

	姓 名
	
	年 龄
	
	学  历
	

	职 称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于        学校         专业

	主要施工管理经历

	时 间
	参加过的项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、在表后附人员身份证复印件、职称证或资格证或岗位证复印件、注册证复印件（如有）。

2、联合体投标的，投标人名称应填入牵头人单位名称和成员单位名称，盖章只需盖牵头人单位章。法定代表人或其委托代理人签字由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字。
投 标 人：  (投标人名称并盖单位章) 
                        法定代表人或其委托代理人：          (签字或盖章)         
                                                      年    月    日

6.7  其他资格审查资料

七、投标辅助资料
7.1  拟投入本项目的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投 标 人：  (投标人名称并盖单位章) 
                        法定代表人或其委托代理人：          (签字或盖章)         
                                                      年    月    日

注：联合体投标的，投标人名称应填入牵头人单位名称和成员单位名称，盖章只需盖牵头人单位章。法定代表人或其委托代理人签字由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字。
7.2  拟投入本项目的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	用 途
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投 标 人：  (投标人名称并盖单位章) 
                        法定代表人或其委托代理人：          (签字或盖章)         
                                                      年    月    日

注：联合体投标的，投标人名称应填入牵头人单位名称和成员单位名称，盖章只需盖牵头人单位章。法定代表人或其委托代理人签字由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字。
7.4  项目情况表

（施工业绩）

	合同名称
	

	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	完工日期(工程已完工需填写)
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	合同项目描述
	

	备注
	


注：中标通知书、合同协议书和工程验收资料（包括单位验收鉴定书或完工验收鉴定书或竣工验收等）

勘察设计业绩情况表

（格式自拟）

八、其它材料

8.1投标人根据招标文件要求认为需提交的其他材料
潮南区两英大溪综合整治一期工程勘察设计施工总承包
投标文件

(技术文件)

投标人：  (投标人名称并盖单位章)   

法定代表人或其委托代理人：  (签字或盖章)    
                                   年     月     日
注：联合体投标的，投标人名称应填入牵头人单位名称和成员单位名称，盖章只需盖牵头人单位章；法定代表人或其委托代理人签字由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字。
目   录
一、项目情况……………………………………………………………………
二、项目勘察、设计、采购、施工管理……………………………………………

三、项目质量、进度、投资管理……………………………………………………
四、项目重点、难点分析……………………………………………………………

五、项目勘察设计方案………………………………………………………………

六、项目施工方案……………………………………………………………………

注：为便于评标委员会评审，投标人可对目录进一步细化并编制页码
	签到序号（须由招标人或代理填写）

	投标人递交证明材料原件回执（一）

	工程名称
	　

	招标人
	　
	招标代理机构
	　

	投标人名称            （请务必填写单位全称）
	

	
	

	投标单位法定代表人或法人授权委托人签名
	　
	身份证号码
	　

	
	
	联系电话
	　

	序号
	证明材料原件名称
	单位
	数量

	1
	　
	份
	　

	2
	　
	份
	　

	3
	　
	份
	　

	4
	　
	份
	　

	5
	　
	份
	　

	6
	　
	份
	　

	7
	　
	份
	　

	8
	　
	份
	　

	9
	　
	份
	　

	10
	　
	份
	　

	11
	　
	份
	　

	12
	　
	份
	　

	…
	
	
	

	注意：
	该回执一式两份，招标人及投标人各执一份。两份表格投标人均需如实填写各项内容，连同所有资料提交招标人或招标代理进行校核。该回执请投标人妥善保管，法人授权委托人需凭此回执办理退还证明材料原件手续。

	
	
	
	
	

	接收经办人：
	
	

	退还原件经办人：
	
	退还时间：     时     分


	签到序号（须由招标人或代理填写）

	投标人递交投标文件及证明材料原件回执（二）

	工程名称
	

	招标人
	
	招标代理机构
	

	投标人名称            （请务必填写单位全称）
	

	
	

	投标单位法定代表人或法人授权委托人签名
	
	身份证号码
	

	
	
	
	

	手机号码
	
	文件接收截止时间
	2017年  月  日

  时  分

	递交的投标文件及证明材料原件如下：

	序号
	文件名称
	单位
	数量

	1
	 投标文件
	包
	1

	2
	　证明材料原件
	包
	1　

	3
	　
	包
	　

	4
	　
	包
	　

	5
	　
	包
	　

	6
	　
	包
	　

	7
	　
	包
	　

	8
	　
	包
	　

	注意：
	该回执一式两份，招标人及投标人各执一份。两份表格投标人均需如实填写各项内容，连同所有资料提交招标人或招标代理进行校核。该回执请投标人妥善保管，法人授权委托人需凭此回执办理退还递交的投标文件及证明材料原件手续。

	
	
	
	

	接收经办人：
	
	接收时间：     时     分


