《河北小学教学用房及配套设施综合改建项目》

概算评审

报 告 书

《河北小学教学用房及配套设施综合改建项目》

工程概算评审报告书

晖达建审2019【053】

受汕头市濠江区发展和改革局委托，我司对河北小学教学用房及配套设施综合改建项目工程概算进行评审，本次评审是在项目建设单位提供的相关资料基础上进行的，项目建设单位对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将评审情况报告如下：

一、评审结果：

本工程送审工程建设总投资金额为：¥3951.05万元（人民币大写：叁仟玖佰伍拾壹万零伍佰元整）；其中建设工程费用为：¥3195.7万元(其中：建安工程费2623.7万元，设备购置费：572万元)；工程建设其他费用为：¥396.16万元（其中：工程设计费包含绿色建筑设计费和竣工图编制费：114.9万元；勘察费：27.47万元；监理费：55.26万元）；预备费为：¥359.19万元。

评审工程建设总投资金额为：¥3918.33万元（人民币大写：叁仟玖佰壹拾捌万叁仟叁佰元整）；其中建设工程费用为：¥3201.44万元(其中：建安工程费2629.44万元，设备购置费：572万元)；工程建设其他费用为：¥495.09万元（其中：工程设计费包含绿色建筑设计费和竣工图编制费：113.27万元；勘察费：27.47万元；监理费：47.06万元）；预备费为：¥221.79万元。（详见工程建设投资汇总表）。

核减本工程建设总投资金额为：￥32.73万元。

二、工程概况：

1、建设单位：汕头市濠江区河北小学 ；

2、工程名称：河北小学教学用房及配套设施综合改建项目；

3、设计单位：广东华鼎新维设计工程有限公司 ；

4、工程地点：汕头市濠江区；

5、工程主要内容:

学校占地面积12896.06平方米（约19.344亩），改建项目包括拆除4幢旧建筑物及原有简陋操场，新建一幢5层教学综合楼、一幢5层教学楼，综合楼建筑面积1804.3平方，教学楼建筑面积6802.8平方。同时建设运动场及相关配套设施。

三、评审范围：

根据建设单位提供并确认的《河浦河北实验小学综合楼》《河浦河北实验小学教学楼》、《河浦河北实验小学运动场》初步设计图纸（日期：2019年1月）及送审初步设计概算书内容进行概算评审。

四、评审依据：

（一）概算评审依据及专业规范标准

- 《河浦河北实验小学综合楼》《河浦河北实验小学教学楼》、《河浦河北实验小学运动场》初步设计图纸（日期：2019年1月）；

- 送审的初步设计概算书；

- 河北小学教学用房及配套设施综合改建项目可行性研究报告；

- 汕头市濠江区发展规划局《关于河北小学教学用房及配套设施综合改建项目可行性研究报告的批复》(汕濠发规【2018】12号);

- 《广东省建设工程概算编制办法》（2014年）；

- 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

- 《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

- 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2018年）；

- 《广东省通用安装工程综合定额》（2018年）；

- 营改增按粤建市函[2016]1113号及汕府建[2016]1号计算；

- 《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建市函〔2018〕898号）；

- 相关部门的文件和资料：

1.《财政部关于印发〈基本建设项目建设成本管理规定〉的通知》（财建[2016]504号）；

2.广东省物价局、广东省财政厅《关于调低城市基础设施配套费标准的通知》（粤价[2003]160号）；

3.国家计委、建设部《关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格[2002]10号）；

4.《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）；

5.《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号）；

6.《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980号）；

7.国家发改委《建设工程监理与相关服务收费标准》（发改价格[2007]670号）；

8.广东省物价局发布的《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函[2011]742号）；

9.当地现行取费等有关规定；

10.国家规定的相关法律、法规等；

11.委托单位提供的其它资料。

五、工程费用评审标准：

1、费用依据2018年广东省各专业综合定额：

1.1、管理费：按定额管理费分摊费率表计算；

1.2、利润：按（人工费+施工机具费）×20％；

1.3、其它项目费：根据定额，按以下取定：

1.3.1、土建工程：

1.3.1.1、预算包干费：（分部分项人工费+施工机具费）×7％；

1.3.1.2、概算幅度差：分部分项工程费×3％；

1.3.2、安装工程：

1.3.2.1、预算包干费：（分部分项人工费+施工机具费）×10％；

1.3.1.2、概算幅度差：分部分项工程费×3％；

2、税金：根据定额文件以及汕头市建委相关规定，按以下取定

增值税销项税额：按（税前造价）×9%计算。

3、绿色施工安全防护措施费：对于不能按工作内容单独计量的绿色施工安全防护措施费，具体包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理，按下列取费：

3.1土建工程：（分部分项人工费+施工机具费）×19％；

3.2安装工程：（分部分项人工费+施工机具费）×35.77％

4、价格依据：

人工按“汕头市中心城区2018年第四季度人工工日单价表”计算, 材料、机械按“汕头建设网（www.stjs.gov.cn）”发布的 “汕头市中心城区2018年第四季度材料综合价格表”计算，其中钢筋、水泥、碎石、商品混凝土等部分建筑材料按汕头市中心城区（北区）2019年2月份建筑材料综合价格表计算，信息价缺项部分材料采用市场询价方式计算。

六、专项情况说明及评审建议：

1、废土及淤泥外运运距暂按8km计算；

2、对于图纸未体现项目参考可研估算列计：

2.1、配电室暂估5万元；

2.2、大门、保安室暂估46万元；

2.3、围墙暂估54万元；

2.4、绿化暂估40万元；

2.5、土方开挖暂估60万元；

2.6、拆除费用暂估60万元。

（以上说明内容详见概算评审书）

（下无正文）

评审人：

复核人：

负责人：

评审单位：广东晖达工程顾问有限公司

评审日期：2019年4月10日