森林公园管委黄花山村建设美丽宜居乡村建设项目设计施工总承包项目

特别公告

项目编号：najj(2019)002-1

公示内容

各潜在投标人： 现对森林公园管委黄花山村建设美丽宜居乡村建设项目设计施工总承包项目的招标公告及招标文件部分内容作如下修改和澄清： （1）原文：“第三章评标办法-评标办法前附表” 评标委员会各成员投票浮动幅度（5%≤下浮幅度≤10%） 评委随机抽中的号码球与下浮系数的对应表： 抽中号码球; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 对应下浮系数; 5.0%; 5.1%; 5.2%; 5.3%; 5.4%; 5.5%; 5.6%; 5.7%; 5.8%; 5.9%. 抽中号码球; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20. 对应下浮系数; 6.0%; 6.1%; 6.2%; 6.3%; 6.4%; 6.5%; 6.6%; 6.7%; 6.8%; 6.9%. 抽中号码球; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30. 对应下浮系数; 7.0%; 7.1%; 7.2%; 7.3%; 7.4%; 7.5%; 7.6%; 7.7%; 7.8%; 7.9%. 抽中号码球; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40. 对应下浮系数; 8.0%; 8.1%; 8.2%; 8.3%; 8.4%; 8.5%; 8.6%; 8.7%; 8.8%; 8.9%. 抽中号码球; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50. 对应下浮系数; 9.0%; 9.1%; 9.2%; 9.3%; 9.4%; 9.5%; 9.6%; 9.7%; 9.8%; 9.9%. 抽中号码球; 51. 对应下浮系数; 10.0%. 现文：“招标文件-第三章评标办法-评标办法前附表” 评标委员会各成员投票浮动幅度（5%≤下浮幅度≤15%） 评委随机抽中的号码球与下浮系数的对应表： 抽中号码球; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 对应下浮系数; 5.00%; 5.20%; 5.40%; 5.60%; 5.80%; 6.00%; 6.20%; 6.40%; 6.60%; 6.80%. 抽中号码球; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20. 对应下浮系数; 7.00%; 7.20%; 7.40%; 7.60%; 7.80%; 8.00%; 8.20%; 8.40%; 8.60%; 8.80%. 抽中号码球; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30. 对应下浮系数; 9.00%; 9.20%; 9.40%; 9.60%; 9.80%; 10.00%; 10.20%; 10.40%; 10.60%; 10.80%. 抽中号码球; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40. 对应下浮系数; 11.00%; 11.20%; 11.40%; 11.60%; 11.80%; 12.00%; 12.20%; 12.40%; 12.60%; 12.80%. 抽中号码球; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50. 对应下浮系数; 13.00%; 13.20%; 13.40%; 13.60%; 13.80%; 14.00%; 14.20%; 14.40%; 14.60%; 14.80%. 抽中号码球; 51. 对应下浮系数; 15.00%. （2）原文：“第三章评标办法-评标办法前附表” “投入专业人员资历水平（2）其他专业负责人： 配备道路（路桥）、给排水、建筑、规划四个专业且专业负责人具有相应的中级或以上职称的每个得0.5分，本小项最高得3分。” 现文：“招标文件-第三章评标办法-评标办法前附表” “投入专业人员资历水平（2）其他专业负责人： 配备道路（路桥）、给排水、建筑、规划四个专业且专业负责人具有相应的中级或以上职称的每个得0.5分，本小项最高得2分。” （3）原文：“第二章投标人须知-7.合同授予-7.2定标环节，7.3中标候选人公示” 7.2 定标环节 7.2.1招标人负责组建定标委员会。招标人的法定代表人或主要负责人对定标委员会的运行过程全面负责，并担任定标委员会组长。 定标委员会原则上从招标人，业主或项目使用单位及其上下级机构的相关负责人，经营管理人员中产生，成员数量为五人以上单数。 定标委员会成员的产生应当符合招标人关于重要事项的决策制度。 在评标委员会推荐的优质投标人中，招标人采用下列方法，通过择优确定中标人。定标方法及规则如下： 本项目采用票决定标法，由招标人组建定标委员会以直接票决或者逐轮票决等方式确定中标人。 7.2.2 如第一中标候选人因自身原因放弃中标，或被行政监督主管部门取消中标资格，或因不可抗力等原因不能履行中标义务，或在规定的期限内未能与招标人签订合同时，招标人将宣布第一中标候选人中标无效，并确定第二中标候选人为中标人，依此类推。没有第二中标候选人或下一中标候选人的，招标人将依法重新组织招标。 7.3中标候选人公示 7.3.1根据《广东省住房和城乡建设厅 广东省发展和改革委员会关于房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标投标全过程信息公开的管理规定》的通知、粤建规范〔2018〕6号的规定，评标委员会提交书面评标报告和中标候选人名单之日起3日内，招标人应当将中标候选人的投标文件在“广东省招标投标监管网”公示，公示期不得少于3日。 评标专家代码及对应的个人评标过程的具体意见（含对否决投标人相关意见等）在广东省招标投标监管网和汕头建筑信息网予以公示，公示期不少于3日。 评标结果将在广东省招标投标监管网、汕头建筑信息网和汕头市公共资源交易中心南澳分中心公告栏上予以公示，公示期不少于3日（节假日顺延）。 7.3.2投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。 7.3.3确定中标人之日起 15 日内，将《招标投标完成情况报告》报招标投标行政监督部门备案后，依法在广东省招标投标监管网、汕头建筑信息网站上公示。 现文：1.“第二章投标人须知-7.合同授予-7.2中标候选人公示，7.3定标环节” 7.2中标候选人公示 7.2.1根据《广东省住房和城乡建设厅 广东省发展和改革委员会关于房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标投标全过程信息公开的管理规定》的通知、粤建规范〔2018〕6号的规定，评标委员会提交书面评标报告和中标候选人名单之日起3日内，招标人应当将中标候选人的投标文件在“广东省招标投标监管网”公示，公示期不得少于3日。 评标专家代码及对应的个人评标过程的具体意见（含对否决投标人相关意见等）在广东省招标投标监管网和汕头建筑信息网予以公示，公示期不少于3日。 评标结果将在广东省招标投标监管网、汕头建筑信息网和汕头市公共资源交易中心南澳分中心公告栏上予以公示，公示期不少于3日（节假日顺延）。 7.2.2投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。 7.3 定标环节 7.3.1招标人负责组建定标委员会。招标人的法定代表人或主要负责人对定标委员会的运行过程全面负责，并担任定标委员会组长。 定标委员会原则上从招标人，业主或项目使用单位及其上下级机构的相关负责人，经营管理人员中产生，成员数量为五人以上单数。 定标委员会成员的产生应当符合招标人关于重要事项的决策制度。 在评标委员会推荐的优质投标人中，招标人采用下列方法，通过择优确定中标人。定标方法及规则如下： 本项目采用票决定标法，由招标人组建定标委员会以直接票决的方式将评标委员会推荐的3名优质中标候选人进行排序，第一中标候选人确定为中标人。如定标委员会推选时有不同意见，则遵循少数服从多数的原则确定中标人。 7.3.2 如第一中标候选人因自身原因放弃中标，或被行政监督主管部门取消中标资格，或因不可抗力等原因不能履行中标义务，或在规定的期限内未能与招标人签订合同时，招标人将宣布第一中标候选人中标无效，并确定第二中标候选人为中标人，依此类推。没有第二中标候选人或下一中标候选人的，招标人将依法重新组织招标。 7.3.3确定中标人之日起 15 日内，将《招标投标完成情况报告》报招标投标行政监督部门备案后，依法在广东省招标投标监管网、汕头建筑信息网站上公示。 （4）原文：“第三章 评标办法（评定分离法）-1.评标方法”本次评标采用评定分离法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价得分高的优先；若仍然相同，以抽签形式确定第一中标候选人。 现文：“第三章 评标办法（评定分离法）-1.评标方法”本次评标采用评定分离法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并推荐出3名优质中标候选人，不排名次。 （5）原文：“招标公告-建设规模” 1、本次项目包括了①对村庄进行三清三拆、全村垃圾清理；②村道、庭院及房前屋后边绿化美化，配套宣传栏、垃圾收集点、垃圾收集箱等；③重要景观节点美化及农房外立面美化；④南面游客服务接待中心，原废弃军事用房等进行整治改造；⑤前烟墩、后烟墩路面改造；⑥前烟墩、后烟墩村内巷道改造工程；⑦前烟墩、后烟墩铺设自来水管管网；⑧前烟墩、后烟墩污水管网建设、污水处理设施建设；⑨前烟墩、后烟墩卫生站、公厕建设；⑩前烟墩、后烟墩防灾减害中心、治安防护、亮化工程、监控安装、建设村庄文化和村民运动健身活动场地，计划总投资为995万元。 后烟墩到龟呈游步道 ：330米长，2.5米宽；村内透水砖巷道共123米长，2米宽；透水砖场地：约590平方米。前烟墩硬底化村道（共三条）：①95米长，4米宽；②25米长，3米宽；③1400平方米砼现浇地面。（详细数据以初步设计图纸为准） 现文：“招标公告-建设规模” 1、本次项目包括了①对村庄进行三清三拆、全村垃圾清理；②村道、庭院及房前屋后边绿化美化，配套宣传栏、垃圾收集点、垃圾收集箱等；③重要景观节点美化及农房外立面美化；④南面游客服务接待中心，原废弃军事用房等进行整治改造；⑤前烟墩、后烟墩路面改造；⑥前烟墩、后烟墩村内巷道改造工程；⑦前烟墩、后烟墩铺设自来水管管网；⑧前烟墩、后烟墩污水管网建设、污水处理设施建设；⑨前烟墩、后烟墩卫生站、公厕建设；⑩前烟墩、后烟墩防灾减害中心、治安防护、亮化工程、监控安装、建设村庄文化和村民运动健身活动场地，计划总投资为995万元。 后烟墩到龟呈游步道 ：330米长，2.5米宽；村内透水砖巷道共123米长，2米宽；透水砖场地：约590平方米。前烟墩硬底化村道（共三条）：①95米长，4米宽；②25米长，3米宽；③1400平方米砼现浇地面。（详细数据以初步设计图纸为准） 2、项目投资：项目总投资约995万元，其中建安费用约795万元，其他费约130万元，预备费约70万元。 3、工程地点：汕头市南澳海岛国家森林公园黄花山村。 4、建设工期：①设计工期：合同签订之日起 30日内完成施工图设计；施工图经审图机构提出修改意见后7 日内完善相关设计文件。②施工工期：150个日历天内。 5、承包方式：包施工图设计、施工图概算编制、图纸变更、全过程的技术把关及跟踪服务、配合完成审核竣工图等。本工程项目设计范围内所有工程内容的施工（包工、包料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保修。包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等），综合单价包干，按实结算，及完工验收、结算、保修、竣工验收等。 5、资格审查方式：采用资格后审，开标后评标前由评标委员会进行资格审查。 （6）原文：“招标公告-对投标单位要求” - 投标人投标合格条件：投标人均具有独立法人资格，同时具备建设行政主管部门颁发的以下资质： （1）房屋建筑或市政公用工程施工总承包三级或以上资质，取得有效的《安全生产许可证》，施工企业在参加项目投标前，均应加入“汕头市施工企业诚信综合评价体系”。 （2）设计具有以下资质之一：设计具有以下资质之一： A）设计综合资质 B)建筑、市政行业丙级或以上工程设计资质 C）建筑行业（房屋建筑）专业、市政行业（道路工程）专业工程设计丙级或以上资质。 现文：“招标公告-对投标单位要求” 一、投标人均具有独立法人资格，同时具备建设行政主管部门颁发的以下资质： （1）房屋建筑或市政公用工程施工总承包三级或以上资质，取得有效的《安全生产许可证》，施工企业在参加项目投标前，均应加入“汕头市施工企业诚信综合评价体系”。 （2）设计具有以下资质之一：设计具有以下资质之一： A）设计综合资质 B)建筑、市政行业丙级或以上工程设计资质 C）建筑行业（房屋建筑）专业、市政行业（道路工程）专业工程设计丙级或以上资质。 二、本次招标接受联合体投标。 1.组成联合体的单位数量不超过2家，要求具备房屋建筑或市政公用工程施工总承包三级或以上资质施工单位作为联合体牵头人。 2.联合体各方应按招标文件的格式签订联合体协议书，联合体协议书必须加盖所有联合体成员法人公章并由其法定代表人签名或盖章确认。 3.联合体各方不得再以自己名义单独投标或加入其他联合体投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。 三、根据粤建市[2015]52号文，广东省外企业、拟派人员的相关信息须录入“进粤企业和人员诚信信息登记平台”并通过数据规范检查。 四、投标人主要人员资格要求 1.项目负责人持有有效的安全培训考核合格证（B类），必须是本单位（或联合体中的施工方）注册人员，具备房屋建筑或市政公用工程专业二级或以上注册建造师（含临时）执业资格，广东省外投标人拟派项目负责人具备房屋建筑或市政公用工程专业一级注册建造师（含临时）执业资格。 2.项目拟派设计负责人须具备路桥相关专业工程师或给排水工程师或以上职称；或具备注册建筑师证书。 注：1.项目拟派的项目负责人不得兼任多个在建项目的项目负责人。 - 项目拟派的建造师不得随意变更。 五、投标文件的递交 1.投标文件递交的截止时间2019年7月23日10时 00分（以汕头建筑信息网公布为准），地点为汕头市公共资源交易中心南澳分中心（地址：汕头市南澳县后宅镇中兴路财政大楼二楼）。 2.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 （7）原文：“招标公告-日程安排” 投标保证金截止时间: 2019-07-15 17:30 专家抽取时间：2019-7-15 10:00 递交标书时间：2019-7-16 9:30 -- 10:00 评标开标时间：2019-7-16 10:00 现文：“招标公告-日程安排” 投标保证金截止时间: 2019-07-22 17:30 专家抽取时间：2019-7- 22 10:00 递交标书时间：2019-7- 23 9:30 -- 10:00 评标开标时间：2019-7- 23 10:00

招标代理机构（公章）：广州穗监工程造价咨询有限公司

联系电话：13352881235

招标人（公章）：南澳海岛国家森林公园管理委员会

联系电话：13556415988